# GRUPO I - CLASSE IV - Plenário

# TC-004.545/2010-9

Apenso: TC 010.394/2007-4

#### Natureza: Tomada de Contas Especial

Responsáveis: João Pedro da Silva, José Edson da Costa Silva (ex-prefeitos do Município de Lagoa de Dentro/PB) e Marcos Tadeu Silva (sócio de fato da empresa Somar Construtora Ltda.)

Unidade: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro/PB

Sumário: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE REPRESENTAÇÃO, APRESENTADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TC-010.394/2007-4). IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO EP 1363/03, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. ESQUEMA DE FRAUDE EM LICITAÇÕES NO ESTADO DA PARAÍBA, INVESTIGADO PELA POLÍCIA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL 32/2004. ACÓRDÃO 359/2010 - 1ª CÂMARA. CITAÇÃO DO EX-PREFEITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA FIRMA CONTRATADA. CITAÇÃO DO SÓCIO DE FATO DA EMPRESA DE FACHADA SOMAR CONSTRUTORA LTDA. CITAÇÃO DO PREFEITO SUCESSOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O OBJETO DO CONVÊNIO FOI, DE FATO, EXECUTADO PELA EMPRESA CONTRATADA E COM RECURSOS FEDERAIS. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. ATOS CONSIDERADOS GRAVES. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. INABILITAÇÃO PARA O EXRCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA

## RELATÓRIO

Trata-se de tomada de contas especial originária de representação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em decorrência de irregularidades constatadas na execução do Convênio EP 1363/03, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e a Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro/PB, que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

2. 	Mediante o Acórdão 359/2010 - 1ª Câmara, o Tribunal decidiu converter a representação (TC-010.394/2007-4) em tomada de contas especial e determinar a citação de João Pedro da Silva, ex-prefeito de Lagoa de Dentro/PB, e de Marcos Tadeu Silva, sócio de fato da empresa Somar Construtora Ltda., acolhendo, em relação a este último, a proposta da unidade técnica de desconsideração da personalidade jurídica da firma contratada.

3.	A defesa desses responsáveis foi examinada pela unidade técnica, nos termos da instrução da peça 1 (fls. 27/32), que, no essencial, segue abaixo transcrita:

- “3. Em cumprimento ao Despacho do Exmo. Sr. Ministro-Relator José Múcio Monteiro, foram realizadas as citações dos responsáveis, por intermédio dos Ofícios nºs 181/2010 e 182/2010-Secex/PB (fls. 14/17 – v.p.), tendo sido apresentadas suas alegações de defesa, que se encontram acostadas às fls. 04/11 e 32 do anexo 02 dos autos, que serão objeto de análise  a seguir.

- 4. Alegações de defesa de João Pedro da Silva (fls. 04/11-anexo 2)

- Ato impugnado:

- Contratação de empresa de fachada (Somar Construtora Ltda.), para execução das obras de construção de 136 melhorias sanitárias domiciliares - MSD, no município de Lagoa de Dentro/PB, objeto do Convênio EP 1363/03, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - Funasa, e a consequente não comprovação da execução das obras pela empresa contratada

- Dispositivos violados: Art. 93 do Decreto-lei 200/67; art. 66 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 22 da IN/STN nº 01/97; arts. 2º e 3º da lei 8.666/93.

- Alegações de defesa

- 4.1. De início, o responsável sustenta a existência e a regularidade da empresa Somar Construtora Ltda., na época da licitação, em razão dos seguintes documentos apresentados:

- a)	certificado de regularidade do FGTS, emitido em 11/06/2004, com validade até 10/07/2004;

- b)	certidão negativa de débito com a Previdência Social, emitida em 23/06/2004, com validade até 21/09/2004;

- c)	certidão negativa de débitos federais, emitida em 03/06/2004, com validade até 03/12/2004;

- d)	certidão negativa sobre existência de inscrições em dívida ativa da União;

- e)	certidão negativa de débitos estaduais e municipais;

- f)	certidão de registro e regularidade perante o CREA/PB.

- 4.2. Em seguida, faz referência ao parecer emitido pelos Engenheiros da Funasa, que atestaram e aprovaram a execução física da obra e o cumprimento de 100% do objeto do convênio, bem como a documentação referente a prestação de contas que aprovou a execução da obra, alegando ao final que as melhorias sanitárias domiciliares, pactuadas no Convênio EP 1363/03, foram 100% construídas e que o mandato do defendente findou em 31/12/2004, nada tendo a devolver aos cofres da União.

- Análise de mérito

- 4.3. Em primeiro lugar, há que ser ressaltado que a documentação apresentada referente à regularidade da empresa Somar Construtora Ltda. não é suficiente para comprovar que a obra foi de fato realizada pela referida empresa.

- 4.4. O que caracteriza as empresas de fachada em esquemas de fraude em licitações é o fato delas existirem formalmente, tendo CNPJ, contrato social, e outros documentos exigidos nas licitações, para dar uma aparência de legalidade, mas que, na verdade, são constituídas com o único propósito de fraudar licitações públicas. Elas ganham a licitação, geralmente na modalidade convite, mas não realizam as obras, pois sequer tem pessoal e estrutura para execução do objeto licitado.

- 4.5. No caso específico da empresa Somar Construtora, antes da conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, foi realizada diligência à Prefeitura de Lagoa de Dentro para que a mesma apresentasse documentação que comprovasse que a contratada efetivamente executou as obras. No entanto, além de não ter sido encaminhado o comprovante da matrícula da obra no INSS (CEI), que se confrontado com o nº do CEI constante da Guia da Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, possibilitaria comprovar que haviam trabalhadores envolvidos nas obras vinculados com a empresa contratada, restou demonstrado que não haviam empregados com vínculo de emprego com a empresa Somar, conforme análise realizada (fls. 172/173 – v.p. do TC-010.394/2007-4). Outro fato relevante em relação à empresa Somar é que no ano-base 2005, a empresa tinha vinculado na RAIS apenas um empregado e foi vencedora de 34 licitações em diversas prefeituras do Estado da Paraíba, conforme demonstrado no item 14 da instrução (fl. 173 – v.p. do TC-010.394/2007-4), o que vem a reforçar que a empresa é de fato uma empresa apenas de fachada, conforme comprovado através de investigação realizada pela Polícia Federal, vide Inquérito Policial nº 032/2004 (Anexo 5 do TC-010.394/2007-4). O ex-prefeito não justificou como, em uma dispensa de licitação totalmente incabível (instrução de fls. 36/38 do TC 010.394/2007-4 em apenso), escolheu, sem qualquer justificativa, em violação ao art. 26, parágrafo único, II, da Lei 8.666/93, uma empresa que não existia fisicamente.

- 4.6. No que diz respeito aos pareceres emitidos pela Funasa, atestando a execução física da obra e a aprovação da prestação de contas, também não são elementos suficientes para afastar a irregularidade imputada, pois o que se questionou não foi a inexecução da obra, mas a não comprovação de que a mesma foi executada pela empresa contratada e com recursos do convênio celebrado. A existência física do objeto do convênio não constitui, por si só, elemento apto a comprovar a regular aplicação dos recursos federais, uma vez que o objeto pactuado pode muito bem ter sido executado com valores oriundos de outras fontes. Ó órgão concedente foi induzido a aprovar a prestação de contas com base na documentação que lhe foi apresentada, pois, aparentemente, não tinha conhecimento do esquema orquestrado para fraudar a licitação.

- 4.7. Desta forma, considerando não terem sido apresentados novos elementos que comprovem que a obra foi, de fato, realizada pela empresa contratada e com os recursos conveniados, somos pelo não acolhimento das alegações de defesa.

- 5. Alegações de defesa de Marcos Tadeu Silva (fls. 32 – anexo 2)

- Ato impugnado:

- Não comprovação da execução das obras de construção de 136 melhorias sanitárias domiciliares – MSD, no município de Lagoa de Dentro/PB, objeto do Convênio EP 1363/03, firmado com a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, pela empresa Somar Construtora Ltda., que na verdade, é uma empresa de fachada.

- Dispositivos violados: art. 93 do Decreto-lei 200/67; art. 66 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 22 da IN/STN nº 01/97; arts. 2º e 3º da lei 8.666/93

- Alegações de defesa

- 5.1. Inicialmente, o responsável afirma que não faz parte na sociedade da empresa Somar Construtora Ltda., desconhecendo no mundo jurídico a expressão ‘sócio de fato’.

- 5.2. Informa, em seguida, que obteve informações através de outrem, que a execução ou não da referida obra no município de Lagoa de Dentro-PB foi realizada pelo empreiteiro, engenheiro e proprietário das Construtoras Nobrenge e Senco, Sr. Hugo Caitano da Nóbrega, residente em Campina Grande-PB. Acrescenta que a obra em questão foi postulada através de emenda orçamentária e que na mesma época da obra, o referido empreiteiro foi vencedor de licitação para execução de esgotamento e pavimentação em paralelepípedos no mesmo município.

- 5.3. Requer, ao final, que seja excluído o seu nome do polo passivo neste processo e que seja responsabilizado civil e criminalmente o verdadeiro executor e construtor da obra.

- Análise de mérito

- 5.4. A participação do Sr. Marcos Tadeu Silva como sócio de fato da empresa Somar Construtora Ltda. está sobejamente demonstrado no Inquérito Policial 032/2004, tendo o mesmo se beneficiado de todo o esquema, conforme item 19 do referido inquérito (fl. 13, anexo 5 do TC-010.394/2007-4).

- 5.5. O Sr. Marcos Tadeu Silva desdisse o que havia dito em interrogatório da Polícia Federal, confessando ser o responsável pela criação e administração de várias empresas fantasmas, entre elas a Somar. Vale a pena transcrever trechos da denúncia oferecida pelo MPF (anexo 5 do TC-010.394/2007-4):

‘Marcos Tadeu Silva é o mentor intelectual e líder da organização criminosa. Tanto que foi o principal responsável pela criação e administração das ‘empresas fantasmas’ utilizadas para fraudar licitações e sonegar tributos denominadas Aguia Dourada Engenharia Ltda., Construtora Somar Ltda., conforme confessou nos seus interrogatórios.’

De uma análise do contrato social da empresa em apreço [Somar Construtora Ltda.] apresentada perante o Banco do Brasil para fins de abertura da conta-corrente em referência, em comparação com a cópia do referido documento depositada na Junta Comercial da Paraíba, vislumbrou este signatário que houve flagrante alteração deste documento, pois na via depositada na Junta Comercial o sr. Marcos Tadeu Silva não figura como sócio da empresa, mas sim Jose Anchieta Santos e Lucileide Ramos da Silva. Ou seja, a via apresentada ao Banco do Brasil é falsa e demonstra quem de fato é o administrador da empresa referenciada (Marcos Tadeu Silva).

Ademais, em conformidade com o levantamento realizado pela Receita Federal, as empresas Concreto, Esplanada, Somar, Mavil, Ipanema e América movimentaram, de 2004 até 2007, recursos superiores a R$ 33.000.000,00 trinta e três milhões de reais, sem, no entanto, terem apresentado Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica compatíveis com as quantias movimentadas.

Em sede de interrogatório (fls. 998-1000), a indiciada em comento confessou ter sido a responsável pela confecção das declarações de imposto de renda das pessoas jurídicas Construtora Somar Ltda., bem como dos seus respectivos sócios. Acrescentou, ainda, que todos os procedimentos foram realizados com base nos documentos apresentados por Marcos Tadeu, que de fato é o gestor dessas empresas.

Já em reinquirição (fls. 1008-1010), ela afirmou ter conhecimento que Marcos Tadeu utilizava as empresas em licitações, embora elas não apresentassem movimentação.’

- 5.5. Assim, considerando que o responsável também não apresentou elementos que comprovem que a obra foi, de fato, realizada pela empresa contratada e com os recursos conveniados, somos pelo não acolhimento das alegações de defesa.

- Conclusão

- 6. Considerando que os responsáveis não lograram apresentar elementos que comprovem que a obra objeto do Convênio nº EP 1363/03, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro/PB, foi executada pela empresa contratada e com os recursos conveniados, e considerando, ainda que as ocorrências aqui analisadas enquadram-se na orientação contida no art. 3º da Decisão Normativa TCU nº 35/2000, segundo a qual, na hipótese de não se configurar a boa-fé dos responsáveis, o Tribunal proferirá, desde logo, o julgamento definitivo de mérito pela irregularidade das contas, submetemos os autos à considerando posterior, propondo

- Proposta de encaminhamento

- 7. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:

- a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, 19 e 23, inciso III, da Lei n° 8.443/92, julgar irregulares as contas dos Srs. João Pedro da Silva (CPF 293.513.085-53) e Marcos Tadeu Silva (CPF 113.826.864-04), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias abaixo discriminadas, abatendo-se na oportunidade eventual ressarcimento, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação  Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno/TCU;

| ##### Valor Histórico (R$) | ##### Data de ocorrência |
| --- | --- |
| ##### 80.000,00 | ##### 20/07/2004 |
| ##### 60.00,000 | ##### 15/12/2004 |
| ##### 60.000,00 | ##### 28/09/2007 |

b)	aplicar aos Srs. João Pedro da Silva e Marcos Tadeu Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/92, fixando-lhes  o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até o dia do efetivo recolhimento;

- c) com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;

d) sejam remetidas cópias do Relatório, Voto e Acórdão que vierem a ser proferidos ao Douto Ministério Público da União, com base no art. 209, § 6º, do RI/TCU, para o ajuizamento das ações cíveis e penais cabíveis.”

4.	Submetidos os autos à consideração do MP/TCU, o Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin sugeriu que fosse promovida a citação do ex-prefeito municipal José Edson da Costa Silva, solidariamente com Marcos Tadeu Silva, em relação ao débito de R$ 60.000,00, movimentado no dia 28/09/2007, proposta que acolhi, determinando o retorno dos autos à Secex/PB para que providenciasse as notificações devidas.

5. 	Saneados os autos, a Secex/PB, na instrução da peça 7, em pronunciamentos unânimes, informou o seguinte:

- “6. Realizada as citações, por meio dos Ofícios 271 e 272/2011-TCU-Secex/PB (págs. 40/43 da peça 1), foram apresentadas as alegações de defesa do Sr. José Edson da Costa Silva, através de procurador legalmente constituído, cujo arrazoado será objeto da análise seguinte. No tocante ao Sr. Marcos Tadeu Silva, embora tenha sido regularmente citado, conforme aviso de recebimento constante da pág. 44 da peça 1, o mesmo não apresentou defesa. Entretanto, como ele apresentou defesa em resposta à citação anterior, não incorreu na revelia a que alude o art. 12, § 3º, da Lei 8.443, de 16/7/1992.

- 7. Alegações de defesa do Sr. José Edson da Costa Silva (págs. 47/49 da peça 1)

- Ato impugnado: Pagamento a empresa de fachada (Somar Construtora Ltda.), para execução das obras de construção de 136 melhorias sanitárias domiciliares - MSD, no Município de Lagoa de Dentro/PB, objeto do Convênio EP 1363/03, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - Funasa, e a consequente não comprovação da execução das obras pela empresa contratada.

- Dispositivos violados: Art. 93 do Decreto-lei 200/67; art. 66 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 22 da IN/STN 01/97, arts. 2º e 3º da Lei 8.666, de 21/6/1993

- Alegações de defesa

- 8. Para contestar a irregularidade que lhe está sendo imputada, o responsável apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:

- 8.1. Não teve qualquer participação na contratação da empresa Somar Construtora Ltda., cuja irregularidade deve ser imputada ao Sr. João Pedro da Silva, que era prefeito municipal à época, tendo aquele celebrado o convênio, autorizado a dispensa da licitação e contratado a referida empresa.

- 8.2. Quando efetuou o pagamento, em 28/09/2007, no valor de R$ 60.000,00, não tinha conhecimento que a empresa Somar tratava-se de firma de fachada, de cujo fato só veio a ter ciência dois anos após o pagamento da última parcela do contrato, quando o TCE/PB apreciou a prestação de suas contas do exercício de 2007.

- 8.3. A obra vinha sendo executada sem licitação pública, por dispensa em caráter emergencial, e, quando foi concluída, recebeu a fiscalização do órgão técnico da Funasa, de modo a viabilizar a liberação da última parcela do convênio, no valor de R$ 60.000,00, ocorrida em 28/09/2007, porquanto não se tinha conhecimento, ainda, que a contratada tratava-se de empresa de fachada. A Funasa também emitiu pareceres financeiros atestando o efetivo cumprimento do objeto do convênio.

- 8.4. A irregularidade apontada na execução do convênio ocorreu por fraude na documentação da empresa contratada, enquanto que o cronograma de execução da obra foi regularmente cumprido, de forma que autorizou o pagamento da última parcela do Convênio 1363/03 porquanto inexistia qualquer restrição naquela oportunidade.

- Análise de mérito

- 9. Conforme consta dos autos, o convênio foi assinado em dezembro de 2003 e o contrato firmado com a empresa Somar em julho de 2004, na gestão do Sr. João Pedro da Silva, que administrou a prefeitura no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. Ainda na gestão do Sr. João Pedro, foram efetuados dois pagamentos à contratada, nos valores de R$ 80.000,00 e R$ 60.000,00, nos dias 20/07/2004 e 15/12/2004, respectivamente.

- 10. Quanto o atual defendente assumiu a prefeitura municipal de Lagoa de Dentro, em janeiro de 2005, o contrato com a empresa Somar encontrava-se vigente, de modo que, em se tratando de empresa de fachada, não haveria como o gestor municipal não ter ciência do fato, conforme alegado, uma vez que a referida empresa só existia no papel. Não tinha empregados, sede, equipamentos ou estrutura para realizar qualquer tipo de obra. Foi constituída com o único propósto de fraudar licitações e desviar recursos públicos, conforme investigação realizada pela Polícia Federal (Inquérito Policial 032/2004 - pags. 5/56, peça 12, do TC-010.394/2007-4).

- 11. Esse tipo de fraude tem se repetido com muita frequência na Paraíba em obras como as tratadas nesta TCE. São obras de pequeno porte que podem ser realizadas com pouco pessoal. Contrata-se a empresa de fachada, mediante fraude à licitação, ou por dispensa, utiliza-se pessoal da prefeitura para realizar os serviços e os fraudadores embolsam o recurso federal desviado. Aliás, o seguinte modo operacional constatado pela operação ‘carta marcada’ da Polícia Federal deflagrada na Paraíba demonstra que, nestes casos, as obras são realizadas geralmente com recursos municipais e a verba federal transferida é toda desviada (Processo 0002075-90.2008.4.05.8201): ‘O prefeito comprava uma licitação fictícia – normalmente, na modalidade convite –, formada por empresas de fachada, por um preço correspondente a uma fração ínfima do valor contratado; em seguida, realizava as obras por administração direta (recursos humanos e materiais da prefeitura), e/ou contratava, informalmente, por preço bem inferior, terceiros (geralmente, pessoas físicas ou pequenas firmas); ao final, praticava o alcance dos recursos públicos não utilizados. As consequências, geralmente, eram obras inacabadas, ou, quando concluídas, eram sérios os comprometimentos na qualidade da obra e no prazo de execução.’ (grifamos).

- 12. Quando a Funasa vai realizar a fiscalização, aparentemente está tudo normal, pois a verificação restringe-se a comprovação da execução física da obra, não fazendo parte do escopo da fiscalização o levantamento da relação empregatícia do pessoal que trabalha na obra.

- 13. Por ocasião da última fiscalização realizada pela Funasa no município de Lagoa de Dentro e do pagamento realizado em 28/09/2007, as obras estavam sob a responsabilidade do Sr. José Edson da Costa Silva, que deveria ter pleno conhecimento de que a empresa contratada não existia de fato, conforme já comentado anteriormente.

- 14. Desta forma, não há como afastar a responsabilidade do Sr. José Edson, pois o mesmo deu continuidade à fraude perpetrada na gestão anterior, que contratou empresa fantasma, inexistente de fato e sem condições de operacionalidade, com o claro intuito de desviar recursos públicos, obstando o estabelecimento de nexo de causalidade entre as verbas federais repassadas e as despesas realizadas, tendo sua conduta contribuído para a irregularidade. Assim, somos pela rejeição das alegações de defesa apresentadas por este responsável.

- Proposta de Encaminhamento.

- 15. Diante do exposto,

- 15.1. considerando que já foram analisadas na instrução anterior as alegações de defesa dos demais responsáveis arrolados na presente TCE (pags. 27/32 da peça 1);

- 15.2. considerando  que os responsáveis não lograram apresentar elementos que comprovem que a obra objeto do Convênio EP 1363/03, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro/PB, foi executada pela empresa contratada e com os recursos conveniados;

- 15.3. considerando que as ocorrências aqui analisadas enquadram-se na orientação contida no art. 202, § 2º do RI/TCU e art. 3º da Decisão Normativa TCU 35/2000, segundo a qual, na hipótese de não se configurar a boa-fé dos responsáveis, o Tribunal proferirá, desde logo, o julgamento definitivo de mérito pela irregularidade das contas; submetemos os autos à considerando superior, propondo:

- a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. João Pedro da Silva, José Edson da Costa Silva e Marcos Tadeu Silva;

- b) julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas dos Srs. João Pedro da Silva (CPF 293.513.085-53), ex-prefeito municipal de Lagoa de Dentro/PB, e Marcos Tadeu Silva (CPF 113.826.864-04), sócio de fato da empresa de fachada Soma Construtora Ltda. (CNPJ 05.309.592/0001-41), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias abaixo discriminadas, abatendo-se na oportunidade eventual ressarcimento, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação  Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno/TCU;

| ##### Valor Histórico (R$) | ##### Data de ocorrência |
| --- | --- |
| ##### 80.000,00 | ##### 20/07/2004 |
| ##### 60.00,000 | ##### 15/12/2004 |

- c) julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas do Sr. José Edson da Costa Silva (CPF 282.809.464-20), ex-prefeito municipal de Lagoa de Dentro/PB, condenando-o, solidariamente com o Sr. Marcos Tadeu Silva, ao pagamento da importância abaixo discriminada, abatendo-se na oportunidade eventual ressarcimento, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno/TCU;

| ##### Valor Histórico (R$) | ##### Data de ocorrência |
| --- | --- |
| ##### 60.000,00 | ##### 28/09/2007 |

d) aplicar aos Srs. João Pedro da Silva, José Edson da Costa Silva e Marcos Tadeu Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até o dia do efetivo recolhimento;

- e) autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;

f) considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. João Pedro da Silva, José Edson da Costa Silva e Marcos Tadeu Silva e os inabilitar, pelo período máximo admitido, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92;

- g) remeter cópia do acórdão que vier a ser proferido, acompanhado do relatório e voto que o fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis.”

6.	O MP/TCU, novamente representado nos autos pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, voltou a se pronunciar, conforme o parecer consignado na peça 9, concordando com a análise final efetuada pela unidade técnica e concluindo o seguinte:

“De fato, como ressaltei no parecer anterior, pesam sobre os responsáveis os indícios, não elididos pelas defesas apresentadas, de que a empresa contratada para execução do convênio (Somar Construtora Ltda.) é uma empresa de fachada e não possui estrutura nem funcionários para a execução de qualquer tipo de obra, apesar de ter vencido, apenas no ano de 2005, 34 licitações em diversas prefeituras do Estado, conforme registrado no Sistema SAGRES On Line, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (p. 49, peça 3 do TC nº 010.394/2007-4, apenso). Sendo assim, não obstante a notícia de que as obras objeto do convênio foram construídas, não existem elementos para assegurar que a obra objeto do Convênio EP 1363/03, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro/PB, foi executada pela empresa contratada e com os recursos conveniados, principalmente considerando o esquema de fraudes existente no Estado naquela época. Ante o exposto, considerando os elementos constantes dos autos e a adequada análise feita pela unidade técnica, este representante do Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposta de encaminhamento de páginas 03/05, peça 7.”

É o relatório.