# Processo TC-012.589/2013-6 (com 24 peças)

# Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator,

Trata-se da tomada de contas especial de responsabilidade do sr. Haroldo Celso Cruz Maciel, ex-prefeito de São Benedito/CE (gestão 2005-2008, peça 1, p. 160), instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos atinentes ao Convênio PGE 99/2005, celebrado entre o Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Dnocs e a referida municipalidade, em 29.12.2005, no valor total de R$ 132.000,00 (concedente: R$ 120.000,00, contrapartida: R$ 12.000,00), com vistas à construção de passagem molhada sobre o riacho Carnaúba, na localidade de Carnaúba I, nos termos do plano de trabalho aprovado (peça 1, pp. 14/28 e 30/4).

Inicialmente prevista para o prazo de até 150 dias após a publicação do extrato do convênio no DOU, a vigência do convênio foi sucessivamente prorrogada até 28.5.2008, com prazo para prestação de contas até 27.7.2008 (peça 1, pp. 24 e 154/8).

Os recursos federais foram repassados apenas em 23.1.2008 e creditados na conta específica da prefeitura cinco dias depois, em 28.1.2008 (peças 1, p. 146, e 14, p. 3).

Embora regularmente notificado pelo Dnocs em abril de 2009 (peça 1, pp. 44, 108 e 112), o ex-gestor Haroldo Maciel não apresentou a prestação de contas e o município ingressou judicialmente contra ele, naquele mesmo ano, com ação civil de improbidade administrativa (peça 1, pp. 74/106).

Técnico do Dnocs realizou vistoria in loco em julho de 2011. Informou o seguinte (peça 1, pp. 142/4):

“Em atendimento ao Memo 17/2011/TCE/Dnocs, conforme solicitação do chefe da CRF/CO, estive na Prefeitura de São Benedito, verificando os arquivos com a finalidade de organizar, juntamente com o Controlador Geral do Município, a   documentação para efetuar a prestação de contas do Convênio PGE 99/2005,   que    se   encontra  pendente   ao setor de monitoramento de convênios deste órgão.

Quanto à obra executada, constatei que a mesma atendeu os requisitos da especificação, estando em boas condições para recebimento definitivo. Assim que recebermos a prestação de contas, providenciarei os relatórios finais. Em anexo, foto que comprova a execução dos serviços e ofício da prefeitura.”

Persistindo a omissão, o Relatório de Tomada de Contas Especial de 10.8.2009 (peça 1, pp. 6/10) e o Relatório Complementar de TCE 2/2011, de 1º.8.2011 (peça 1, pp. 60/6), concluíram pela responsabilização do sr. Haroldo Celso Cruz Maciel, ex-prefeito, pelo valor total transferido à municipalidade, juízo que contou com a adesão do Controle Interno (Relatório e Certificado de Auditoria SFC/CGU 268/2013 à peça 1, p. 164/9).

No âmbito deste Tribunal, a Secex/CE promoveu a citação do referido gestor (R$ 120.000,00, data: 23.1.2008), nos moldes seguintes (peça 3):

“2. O débito é decorrente da seguinte ocorrência: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Dnocs à Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio PGE 99/2005-Dnocs (Siafi 556277), que tinha por objeto a construção de passagem molhada sobre o Riacho Carnaúba, na localidade de Carnaúba I, no Município de São Benedito/CE.

3. Conduta do responsável: na condição de prefeito e ordenador de despesas dos recursos do Convênio PGE 99/2005 – Dnocs (Siafi 556277), não prestou contas dos recursos geridos durante seu mandato, não comprovando, portanto, a boa e regular aplicação dos recursos do convênio.

4. Informamos, ainda, que:

a) caso venha a ser condenado pelo Tribunal, ao débito ora apurado serão acrescidos os juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU;

b) a demonstração da correta aplicação dos recursos perante este Tribunal deve ocorrer por meio da apresentação de documentação probatória das despesas efetuadas, tais como notas fiscais, recibos, processos de pagamento, medições, extratos bancários da conta específica e da aplicação financeira, processos licitatórios, contratos e termos de adjudicação e homologação, bem como documentos que comprovem a execução do objeto do convênio; e

c) na eventualidade de serem apresentados documentos a título de prestação de contas, estes deverão vir acompanhados de razões de justificativa pela omissão no dever de prestar contas no prazo inicial estabelecido, bem como de argumentos de fato e de direito hábeis e suficientes para comprovarem a boa e regular aplicação dos recursos geridos;

d) por fim, urge esclarecer-lhe que a omissão inicial no dever de prestar contas, se não justificada, poderá ensejar o julgamento pela irregularidade das contas e a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos termos do art. 16, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da mesma norma, independente da comprovação da regular aplicação dos recursos no objeto pactuado.”

O sr. Haroldo Maciel ofereceu defesa e documentação a título de prestação de contas (peças 8 e 12).

Em atendimento às diligências prudentemente realizadas pela unidade técnica (peças 4 e 5), o Banco do Brasil e a prefeitura encaminharam cópia dos extratos bancários e dos cheques debitados da conta específica (peças 14 e 21).

Após exame dos elementos trazidos ao processo, a Secex/CE propõe ao Tribunal, em pareceres uniformes (peças 22 a 24):

“I - acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável;

II - com fundamento nos arts. 1º inciso I; 16, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do sr. Haroldo Celso Cruz Maciel (CPF 090.653.263-91) e aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

III - autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações;

IV - autorizar, caso requerido pelo responsável, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;

V - determinar à Prefeitura Municipal de São Benedito/CE que, no prazo de 30 dias, restitua aos cofres do Dnocs eventual saldo de convênio existente na conta corrente 11570-3, da agência 2606, do Banco do Brasil, conta esta específica do Convênio PGE 99/2005-Dnocs (Siafi 556277), bem como nas contas de aplicação financeira vinculadas, sem prejuízo de encaminhar a esta unidade técnica, no mesmo prazo, as informações sobre as medidas adotadas, inclusive com cópia do extrato das contas de aplicação financeira e conta específica, da guia de recolhimento e do encerramento da conta do convênio.”

A proposta de mérito da unidade técnica tem respaldo nos seguintes fundamentos, em apertada síntese (peça 22):

a) com base na documentação encaminhada pelo Banco do Brasil, é possível observar as seguintes movimentações na conta específica do convênio:

| Data | Histórico | D/C | Observações | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1.2008 | Ordem Bancária | C | Repasse Federal | 120.000,00 |
| 31.1.2008 | Cheque 850001 | D | G & M Construções e Projetos Ltda. | 70.470,23 |
| 19.2.2008 | Depósito | C | Contrapartida | 12.000,00 |
| 19.2.2008 | Cheque 850002 | D | G & M Construções e Projetos Ltda. | 51.775,14 |
| 21.11.2008 | Cheque 850003 | D | G & M Construções e Projetos Ltda. | 9.154,89 |
| 11.12.2008 | Cheque 850004 | D | Prefeitura Municipal de São Benedito/CE | 248,77 |
| 11.12.2008 | Cheque 850005 | D | INSS | 547,31 |

b) a partir das movimentações acima, é possível extrair algumas conclusões:

b.1) a ordem bancária relativa ao repasse federal, no valor de R$ 120.000,00, e a contrapartida municipal, no valor de R$ 12.000,00, foram depositadas na conta vinculada do ajuste;

b.2) foram realizados pagamentos por meio de cheques da ordem de R$ 131.400,26 para a empresa G & M Construções e Projetos Ltda., bem como de R$ 796,08 a título de impostos e contribuições;

c) o sr. Haroldo Celso Cruz Maciel juntou, inicialmente, a seguinte documentação aos autos (peça 8):

| Documento | Localização |
| --- | --- |
| Fotografias das obras objeto do convênio | peça, 8, pp. 6/9 |
| Processo licitatório – Convite 2/2007 - Seinfra | peça 8, pp. 10/122 |
| Contrato com a empresa G & M Construções e Projetos Ltda. | peça 8, pp. 123/7 |
| 1º e 2º aditivos contratuais | peça 8, pp. 128/9 |
| Ordem de início dos serviços em 6.9.2007 | peça 8, p. 130 |
| 3º ao 6º aditivos contratuais | peça 8, pp. 137/44 |

d) posteriormente, o responsável apresentou também cópia dos processos de pagamento, dos extratos bancários e dos cheques emitidos e aduziu suas alegações de defesa, que podem ser resumidas nos seguintes pontos (peça 12):

d.1) teria apresentado a prestação de contas dos recursos geridos oportunamente junto ao Dnocs;

d.2) os documentos solicitados por este Tribunal (v.g., notas fiscais, recibos, processos de pagamentos, medições, extratos bancários, aplicações financeiras, processos licitatórios, contratos, etc.), estariam sob a guarda da Prefeitura de São Benedito/CE;

e) prestar contas é dever inafastável de todo aquele que utiliza e gerencia recursos públicos, conforme disposto nos artigos 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988 e 93 do Decreto-Lei 200/1967;

f) no caso em tela, a totalidade da vigência do convênio, de 2.1.2006 a 28.5.2008, deu-se na gestão do Prefeito Haroldo Celso Cruz Maciel (2005-2008), assim como o prazo final para apresentação da respectiva prestação de contas, qual seja, 27.7.2008;

g) a alegação do responsável de que teria apresentado tempestivamente a prestação de contas ao Dnocs não merece prosperar, uma vez que sua afirmação veio totalmente desprovida de qualquer evidência neste sentido;

h) consta dos autos que, findo o prazo para a prestação de contas do ajuste, foi realizada, inicialmente, notificação pelo Dnocs do Prefeito sucessor, sr. Tomaz Antônio Brandão Júnior (gestão 2009-2012), por meio de expediente datado de 27.1.2009, para que apresentasse a prestação de contas final do convênio ou a devolução dos recursos federais repassados (peça 1, pp. 68/72);

i) em atendimento à notificação, o sr. Tomaz Júnior encaminhou ao Dnocs, em 13.3.2009, cópia da ação de improbidade movida contra o sr. Haroldo Maciel, em razão da ausência de prestação de contas por parte do ex-gestor e da inexistência de documentos comprobatórios e de informações relativas ao referido convênio nos arquivos da prefeitura (peça 1, pp. 74/106);

j) além disso, em 26.3.2009, foi realizada nova notificação de cobrança da prestação de contas do convênio ou devolução dos recursos, agora dirigida ao sr. Haroldo Celso Cruz Maciel (peça 1, pp.108/12), mas este não apresentou resposta à notificação;

k) o administrador de recursos públicos tem o dever legal não apenas de aplicar corretamente as verbas públicas, mas também de demonstrar que elas foram integralmente destinadas aos fins respectivos, possibilitando que os órgãos de controle exerçam seu mister. A ausência de prestação de contas dificulta e, muitas vezes, impossibilita a verificação da integral e correta aplicação dos recursos públicos nos fins a que se destinam, fazendo nascer a legítima presunção de que as verbas não foram empregadas na execução do objeto do convênio. Isto se dá porque ao administrador público cabe o ônus de provar que o montante foi consumido na finalidade à qual se destina a verba repassada. Caso contrário, será tido como inadimplente;

l) o artigo 28 da Instrução Normativa STN 1/1997, por sua vez, estabelece a documentação indispensável para a correta prestação de contas do convênio em tela:

“DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de:

I - Plano de Trabalho - Anexo I - fls. 1/3, 2/3 e 3/3;

II - cópia do Termo de Convênio ou Termo Simplificado de Convênio, com a indicação da data de sua publicação - Anexo II;

III - Relatório de Execução Físico-Financeira - Anexo III;

IV - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos - Anexo IV;

V - Relação de Pagamentos - Anexo V;

VI - Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da União) - Anexo VI;

VII - extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;

VIII - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia;

IX - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente, ou Darf, quando recolhido ao Tesouro Nacional;

X - cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o convenente pertencer à Administração Pública.

(...)

§ 5º A prestação de contas final será apresentada ao concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio, definida conforme disposto no inciso III do art. 7º desta Instrução Normativa.”

m) em resumo, a demonstração da correta aplicação dos recursos perante este Tribunal deveria ocorrer, conforme informado, inclusive, no ofício citatório, por meio da apresentação de documentação probatória das despesas efetuadas, tais como notas fiscais, recibos, processos de pagamento, medições, extratos bancários da conta específica e da aplicação financeira, processos licitatórios, contratos e termos de adjudicação e homologação, bem como documentos que comprovem a execução do objeto do convênio;

n) o responsável apresentou apenas uma parte dessa documentação, deixando de apresentar: notas fiscais, recibos, boletins de medição, extrato da conta de aplicação financeira, comprovante de recolhimento do saldo de recursos e os comprovantes dos impostos e contribuições;

o) a alegação de que a referida documentação se encontra nos arquivos da prefeitura também não merece ser acolhida, pois contradiz a própria afirmação do órgão municipal, que chegou, inclusive, a ajuizar ação contra o ex-gestor pela ausência da documentação alusiva ao convênio. Ademais, o prazo final para o encaminhamento da prestação de contas, conforme já afirmado, encerrou-se ainda na gestão do responsável;

p) apesar disso, a jurisprudência desta Corte tem afastado o débito decorrente da omissão quando a comprovação da regular aplicação dos recursos puder ser obtida a partir de outros meios, sem prejuízo da aplicação da multa do artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em razão do descumprimento do prazo originalmente previsto para a apresentação da prestação de contas e de outras falhas. E este é justamente o caso que se apresenta;

q) inicialmente, cabe registrar que o próprio Dnocs realizou, em 1º.7.2011, vistoria no local da obra e verificou que os serviços foram plenamente executados e que a obra se encontrava em boas condições para recebimento definitivo, conforme anexo fotográfico encaminhado (peça 1, pp. 142/4);

r) a partir da documentação parcial encaminhada pelo responsável e dos documentos colhidos junto ao Banco do Brasil e à prefeitura, é possível observar que a convenente realizou o devido processo licitatório por meio da Carta Convite 2/2007, ao qual acudiram cinco empresas e no qual se sagrou vencedora e foi contratada, pelo valor de R$ 132.196,34, a empresa G & M Construções e Projetos Ltda. (peça 8, pp. 10/127);

s) a análise dos extratos bancários e dos cheques emitidos demonstra que existe nexo financeiro nas despesas realizadas, haja vista que a soma dos cheques emitidos guarda perfeita relação com os valores contratados e estes cheques têm como credora a empresa G & M Construções e Projetos Ltda. Assim sendo, não há que se falar em dano ao erário federal;

t) no entanto, duas são as irregularidades para as quais não houve justificativa plausível e que devem ser apenadas com a multa do artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992:

t.1) o descumprimento do prazo originalmente previsto para a apresentação da prestação de contas;

t.2) a ausência de parte da documentação inerente à prestação de contas e apta a comprovar plenamente a realização das despesas: notas fiscais, recibos, boletins de medição, extrato da conta de aplicação financeira, comprovante de recolhimento do saldo de recursos e os comprovantes dos impostos e contribuições;

u) do exposto, propor-se-á o julgamento das contas do ex-gestor pela irregularidade e a aplicação da multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992;

v) além disso, não é possível aferir, a partir da documentação acostada aos autos, se existe saldo de recursos na conta específica do convênio ou nas contas de aplicação financeira vinculadas, razão pela qual será proposta ainda a expedição de determinação à Prefeitura de São Benedito, para que, no prazo de 30 dias, restitua aos cofres do Dnocs eventual saldo de convênio existente na conta corrente específica, bem como nas contas de aplicação financeira vinculadas, sem prejuízo de encaminhar a esta unidade técnica, no mesmo prazo, as informações sobre as medidas adotadas, inclusive com cópia da guia de recolhimento e do encerramento da conta do convênio.

II

Pedindo vênias, o Ministério Público dissente em parte da proposição da Secex/CE.

A despeito das cópias dos cheques juntadas aos autos (peças 12, pp. 16/8; 14, pp. 13/32, e 21, pp. 18/24), três dos quais nominativos à G & M Construções e Projetos Ltda. (R$ 70.470,23, R$ 51.775,14 e R$ 9.154,89, no total de R$ 131.400,26 - peça 14, p. 21), não restou provado o devido nexo de causalidade entre os recursos federais transferidos e a obra vistoriada pelo técnico do Dnocs (peça 1, pp. 142/4), tendo em vista:

a) a ausência das respectivas anotações de responsabilidade técnica, dos boletins de medição, das faturas, das notas fiscais e dos competentes recibos;

b) a movimentação financeira atípica da conta específica do convênio, senão vejamos.

Enaltecendo a importância da documentação comprobatória das despesas, o Convênio 99/2005 assim previu em sua Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo (peça 1, p. 22):

“As faturas, devidamente certificadas pela fiscalização, as notas fiscais, recibos e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas, serão emitidos em nome do município, com a identificação do número deste convênio, mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição do Dnocs, pelo prazo de 5 (cinco) anos.”

Celebrado entre o município de São Benedito/CE e a G & M Ltda. no dia 20.3.2007, o Contrato 1.002/2007 – Seinfra, no valor de R$ 132.196,34, tinha por objeto a “construção de uma passagem molhada na localidade de Carnaúba” (peça 8, pp. 123/7).

Essa empresa sagrou-se vencedora do Convite 2/2007, conforme edital, proposta, mapa comparativo de preços e termos de adjudicação e homologação, entre outros elementos juntados aos autos (peça 8, pp. 10/26, 106/15 e 131).

Os pagamentos efetuados totalizaram R$ 132.196,34 e constam da relação à peça 12, p. 4.

Do Contrato 1.002/2007 – Seinfra, merecem destaque as cláusulas a seguir (peça 8, pp. 123/7 - grifo nosso):

“CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

São compromissos das partes:

3.1. Do Contratante:

(...)

3.1.5 Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das notas fiscais e recibos devidamente atestados pelo setor competente, e conforme as diretrizes estabelecidas na Cláusula Quarta do presente instrumento;”

(...)

3.2. Da Contratada:

(...)

3.2.12 Submeter-se às disposições legais em vigor;

(...)

3.2.14 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os encargos decorrentes da execução do contrato, inclusive os de natureza fiscal, em especial ISS e, quando houver subordinação e vínculo empregatício, os de natureza trabalhista e previdenciária, não gerando para a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício, bem como quaisquer outras obrigações ou encargos não previstos neste contrato;”

“CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor global do Contrato é de R$ 132.196,34 (cento e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), pago conforme a emissão de nota fiscal e recibo devidamente atestado pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento  Industrial, adicionada à apresentação da documentação abaixo especificada:

a) CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVA A TRTBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, ou equivalente, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

b) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS), ou equivalente, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial da empresa, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal;

c) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou equivalente, expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, da sede ou filial da empresa, devendo a mesma ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal;

d) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de Fiscalização;

e) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto;

f) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da Obra, obrigatória no primeiro pagamento, conforme Ordem de Serviços.

4.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

4.3 Somente serão pagos os valores correspondentes às partes dos serviços efetivamente realizados e atestados pelo fiscal.

4.4 A CONTRATADA deverá emitir as faturas de acordo com as quantidades expressas nos laudos de medição.

4.5 No ato de pagamento será precedida a retenção do ISS na fonte, nos termos da lei municipal, devendo, para tanto, a CONTRATADA discriminar, em cada fatura, o valor dos serviços.

4.6 As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de conferência ao CONTRATADO, e o seu tempo de tramitação desconsiderado.”

Assim como o termo de convênio, as cláusulas contratuais fazem prova bastante da imprescindibilidade da documentação das despesas para fins de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos em tela.

No tocante ao assunto, ao dispor sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários, a Lei 8.846/1994 assim preconiza:

a) a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação (artigo 1º);

b) caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (artigo 2º).

Nos processos em curso perante este Tribunal, a inidoneidade das notas fiscais porventura apresentadas a esta Corte enseja, em regra, a condenação em débito dos responsáveis. A contrário senso, em não havendo outros robustos elementos de prova acerca da regularidade da aplicação dos recursos conveniados, a ausência de notas fiscais também deve dar lastro à obrigação de recompor os cofres públicos.

A não apresentação das ARTs constitui falta grave, considerando que, nos termos da Lei 6.496/1977:

“Art. 1º Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’ (ART).

Art. 2º A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

§ 1º A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea).”

A teor do disposto nos Acórdãos 198/2007 e 978/2008, ambos da 2ª Câmara, a tomada de contas especial, sendo procedimento de exceção, deve estar instruída com todos os elementos necessários à comprovação da aplicação dos recursos e que motivaram os pagamentos, como notas fiscais, recibos, procedimentos licitatórios, contratos, extratos bancários da conta específica.

Também nesse sentido os Acórdãos 923/2006 e 3.329/2006, ambos da 2ª Câmara, segundo os quais, após a instauração da tomada de contas especial, torna-se insuficiente a remessa de documentos exigidos em normas atinentes à prestação de contas ordinária, devendo a comprovação da aplicação dos recursos estar acompanhada de todos os elementos que motivaram os pagamentos, ou seja, dos elementos necessários e suficientes que levem ao convencimento da boa e regular aplicação dos recursos.

Outros aspectos chamam atenção nestas contas especiais.

A Ordem de Início dos Serviços foi dada pelo titular da Seinfra em 6.9.1997 e recebida pela empresa G & M Ltda. na mesma data, estipulando o prazo de 90 dias para execução da obra, “contados a partir do 5º dia útil após o recebimento desta ordem de serviço, conforme a Cláusula Quinta do Contrato 1.002/2007 – Seinfra” (peça 8, p. 130).

A vigência inicial do contrato era de 20.3.2007 a 18.6.2007, mas foi prorrogada até 9.12.2008, nos seguintes termos:

| ADITIVOS AO CONTRATO 1.002/2007 (peça 8, pp. 128/9 e 137/44) | OBJETO (prorrogação dos prazos de execução da obra e de vigência do contrato) | FUNDAMENTO LEI 8.666/1993 |
| --- | --- | --- |
| 1º Termo Aditivo, de 18.6.2007 | Prorrogação por mais 90 dias, ou seja, até 16.9.2007, devido à demora, por parte do Dnocs, na análise e na aprovação do processo licitatório. | Artigo 57, § 1º, inciso II (“superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato”) |
| 2º Termo Aditivo, de 6.9.2007 | Prorrogação por mais 90 dias, ou seja, até 15.12.2007, devido à adequação nos quantitativos da planilha da empresa vencedora, bem como à análise e à aprovação por parte do Dnocs [peça 1, pp. 118/24 e 132]. | Artigo 57, § 1º, inciso I (“alteração do projeto ou especificações, pela Administração”) |
| 3º Termo Aditivo, de 15.12.2007 | Prorrogação por mais 90 dias, ou seja, até 14.3.2008, devido à diminuição no ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. | Artigo 57, § 1º, inciso III (“interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração”) |
| 4º Termo Aditivo, de 14.3.2008 | Prorrogação por mais 90 dias, ou seja, até 12.6.2008, devido à diminuição no ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. | Artigo 57, § 1º, inciso III (“interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração”) |
| 5º Termo Aditivo, de 12.6.2008 | Prorrogação por mais 90 dias, ou seja, até 10.9.2008, devido ao atraso nos pagamentos da obra por parte da Contratante. | Artigo 57, § 1º, inciso VI (“omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis”) |
| 6º Termo Aditivo, de 10.9.2008 | Prorrogação por mais 90 dias, ou seja, até 9.12.2008, devido ao atraso nos pagamentos da obra por parte da Contratante. | Artigo 57, § 1º, inciso VI (“omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis”) |

O exame dos extratos bancários constantes do presente feito permite verificar que, por ocasião da assinatura do 4º Termo Aditivo, em 14.3.2008 (peça 8, pp. 139/40), já haviam sido debitados da conta específica os cheques 850001 e 850002, no valor de R$ 70.470,23 e R$ 51.775,14 (peças 12, p. 5, e 14, pp. 3/4), respectivamente, totalizando R$ 122.245,37, ou seja, importância superior aos recursos federais repassados mediante o convênio ora em análise.

Esses pagamentos, vale frisar, colocam em dúvida a legitimidade do motivo alegado na 4ª  prorrogação contratual, qual seja, “diminuição no ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração” (peça 8, pp. 139/40). Qual seria a execução física até então, se mais de 92% dos recursos do convênio (R$ 122.245,37/R$ 132.000,00) já tinham sido pagos à G & M? A ausência, nos autos, dos boletins de medição impede a resposta ...

Também recaem suspeitas sobre a regularidade dos 5º (12.6.2008) e 6º (10.9.2008) Termos Aditivos ao Contrato 1.002/2007, cujas prorrogações de prazo teriam decorrido do “atraso nos pagamentos da obra por parte da Contratante” (peça 8, pp. 141/4). Como os recursos federais e a contrapartida foram regularmente depositados entre janeiro e fevereiro de 2008 (peça 21, p. 2), o que impediu o cumprimento tempestivo da obrigação do município de pagar? Estes autos não esclarecem ...

Nos termos da jurisprudência assente nesta Corte (v.g., Acórdãos 982/2008 – 2ª Câmara; 1.518/2008 e 3.748/2011, ambos da 1ª Câmara, e 854/2011 – Plenário):

“Cabe ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos colocados sob sua responsabilidade.”

“Em matéria de gestão de recursos públicos, o ônus da prova é invertido. Assim, para que não haja condenação em débito, deve o responsável colacionar aos autos provas convincentes e robustas de que os dispêndios obedeceram aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, entre outros.”

“Prestação de contas é procedimento formal, a cargo do gestor, inteiramente previsto na legislação em vigor. Opera mediante a apresentação de documentos pré-constituídos, comprobatórios da pertinência e da eficácia da aplicação dos recursos públicos. (...)

Incumbe exclusivamente ao gestor a apresentação dos documentos, previstos na legislação e no instrumento do convênio, por ele assinado, constitutivos da prestação de contas.”

“1. O ônus da prova da regular aplicação dos recursos públicos recebidos compete ao gestor que, por meio de documentação consistente, deve demonstrar o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos recebidos.

2. A comprovação do bom e regular emprego dos recursos públicos recebidos deve se dar por meio de elementos probatórios robustos e coerentes entre si e que guardem efetiva correspondência com a realidade fática (...).”

Prosseguindo no exame do presente processo, tem-se como agravante, no caso concreto, a movimentação financeira atípica da conta do convênio, que pode ser retratada nos seguintes lançamentos, consoante extratos bancários trazidos ao feito (peças 12, pp. 5/15;14, pp. 2/12, e 21, pp. 2/17):

| DATA | HISTÓRICO | VALOR (R$) | D/C | SALDO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1.2008 | 632 – Ordem Bancária | 120.000,00 | C | 120.000,00C |
| 28.1.2008 | 144 – Transfer. Conta Centralizadora | 120.000,00 | D | 0,00 |
| 31.1.2008 | 729 – Transfer. Conta Centralizadora | 70.470,23 | C | 70.470,23C |
| 31.1.2008 | 002 – Cheque 850001 [G & M] | 70.470,23 | D | 0,00 |
| 19.2.2008 | 510 - Depósito Cheque BB liquidado | 12.000,00 | C |  |
| 19.2.2008 | 729 – Transfer. Conta Centralizadora | 39.775,14 | C | 51.775,14C |
| 19.2.2008 | 002 – Cheque 850002 [G & M] | 51.775,14 | D | 0,00 |
| 21.11.2008 | 729 – Transfer. Conta Centralizadora | 9.154,89 | C | 9.154,89C |
| 21.11.2008 | 002 – Cheque 850003 [G & M] | 9.154,89 | D | 0,00 |
| 11.12.2008 | 729 – Transfer. Conta Centralizadora | 796,08 | C | 796,08C |
| 11.12.2008 | 002 – Cheque 850004 [prefeitura] | 248,77 | D | 547,31C |
| 11.12.2008 | 002 – Cheque 850005 [INSS] | 547,31 | D | 0,00 |
| 7.1.2009 | 900 – Movimento do Dia | 324,12 | C | 324,12C |
| 22.2.2011 | 345 – Transfer. p/ Conta Investimento | 324,12 | D |  |
| 22.2.2011 | 729 – Transferência | 324,12 | C |  |
| 22.2.2011 | 345 – BB CP Administrat Supremo | 324,12 | D | 0,00 |

A análise desses lançamentos evidencia que os recursos federais foram sacados da conta específica na data do seu crédito (28.1.2008) e transferidos para a “Conta Centralizadora”, de onde provinham créditos na data de cada pagamento a ser efetuado, daí a “coincidência” entre a data do crédito da parcela e a data do lançamento a débito dos respectivos cheques.

A manutenção dos recursos em conta específica não é exigência de cunho meramente formal. Neste sentido, o sumário do Acórdão 307/2009 – Plenário:

“1. Todos os recursos públicos derivados de convênios, celebrados entre a União e Estado-membro, são recursos públicos federais e devem obediência a normas federais e às cláusulas explicitamente acordadas no instrumento.

2. A manutenção de tais recursos públicos federais na conta específica não é mero requisito de forma, mas instrumento imprescindível à transparência e à regularidade da gestão, bem como a assegurar o nexo entre a movimentação bancária e as despesas efetuadas com a finalidade do convênio.”

Na mesma linha é o atendimento adotado no Acórdão 753/2007 – 2ª Câmara:

“1. Os recursos recebidos por prefeituras municipais em decorrência de convênios firmados com a União devem ser mantidos em conta bancária específica, somente sendo permitidos saques para o pagamento de despesas previstas no plano de trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, ou para aplicação no mercado financeiro.

2. A retirada dos recursos da conta corrente quebra a presunção de regular nexo causal entre os pagamentos e a quitação, inviabilizando a aceitação da quitação como documentação suficiente para provar a regularidade do pagamento.”

Embora a ausência de nexo causal não tenha constado expressamente da citação do ex-Prefeito Haroldo Celso Cruz Maciel (peça 3), não se faz necessária a renovação da medida, considerando que a obrigação de comprovar o devido nexo causal é inerente ao dever de prestar contas.

A esse respeito, não sem razão, a IN/STN 1/997 prevê, em seu artigo 28, um conjunto de documentos que, associados, devem necessariamente guardar absoluta coerência entre si e fazer prova da vinculação entre os recursos transferidos, o objeto pactuado e a finalidade porventura atingida.

É, pois, por meio do devido nexo causal que se verifica que os recursos repassados não foram aplicados em finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho, irregularidade que poderia até mesmo, em situação extrema, dar ensejo à rescisão do convênio (Cláusula Décima Segunda – peça 1, p. 26).

Lembremos que, na vistoria in loco realizada em julho de 2011, o técnico do Dnocs, embora tenha afirmado que a obra executada atendera “os requisitos da especificação, estando em boas condições para recebimento definitivo”, ressaltou que a prestação de contas estava pendente (peça 1, pp. 142/4), ou seja, não chegou a afirmar, nem poderia, ante a falta de documentação probante, que a obra fora executada com recursos do convênio em tela.

Ademais, na documentação aduzida em sede de alegações de defesa, não constam elementos importantes, a exemplo da Relação de Bens e do Termo de Aceitação Definitiva da Obra, cuja ausência contribui para a impossibilidade legal de afastamento do débito apurado.

Em face de todas essas considerações, o Ministério Público opina pela irregularidade das contas do sr. Haroldo Celso Cruz Maciel, ex-Prefeito, por sua condenação em débito (R$ 120.000,00) e pela aplicação ao aludido responsável de multa proporcional ao valor do dano.

III

Ante o exposto, e por não estar comprovada a boa-fé do responsável (artigos 202, § 6º, do Regimento Interno/TCU e 3º da Decisão Normativa TCU 35/2000), manifesta-se o Ministério Público, com as vênias de estilo à proposição da Secex/CE (peças 22 a 24), no sentido de o Tribunal:

a) julgar irregulares as contas do sr. Haroldo Celso Cruz Maciel, ex-Prefeito do Município de São Benedito/CE, CPF 090.653.263-91, com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora cabíveis, calculados a partir de 28.1.2008 até a data do efetivo recolhimento aos cofres do Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Dnocs, na forma prevista na legislação em vigor;

b) aplicar ao sr. Haroldo Celso Cruz Maciel, ex-Prefeito do Município de São Benedito/CE, CPF 090.653.263-91, a multa prevista no artigo 57 da Lei Orgânica/TCU;

c) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação;

d) dar ciência da deliberação que sobrevier, assim como do relatório e do voto que a fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, a teor do disposto no artigo 16, § 3º, da Lei 8.443/1992.

Caso Vossa Excelência tenha por pertinente o encaminhamento sugerido pela unidade técnica (peças 22 a 24), o Ministério Público alerta para as seguintes questões:

a) item IV (peça 22, p. 6): não devem incidir juros de mora sobre o recolhimento parcelado da dívida de multa de que trata o artigo 58 da Lei 8.443/1992, considerando que, nos termos do artigo 269 do Regimento Interno/TCU, “O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal, nos termos do artigo anterior, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo pagamento”;

b) item V (peça 22, p. 6): a título de racionalização administrativa e economia processual, e com base no princípio da bagatela/insignificância, pode, excepcionalmente, ser dispensada a proposta de determinação ao município para recolhimento do eventual saldo de convênio existente, ante a baixa materialidade dos recursos remanescentes na conta específica (R$ 324,12 em 22.2.2011 - peças 12, pp. 21 e 46, e 14, pp. 9/10).

Brasília, em 27 de fevereiro de 2014.

Júlio Marcelo de Oliveira

##### Procurador