TC 041.556/2012-7 (80 peças)

Tipo: tomada de contas especial

UJ: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Maranhão (Dnit/MA)

Responsáveis: Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF 310.929.347-15), Gerardo de Freitas Fernandes (CPF 062.944.483-87), José Ribamar Tavares (CPF 037.885.043-15), Maurício Hasenclever Borges (CPF 006.996.756-34), Planor Construções e Comércio Ltda. (CNPJ 23.668.783/0001-81), Pedro Deodato de Amorim Nascimento (CPF 031.884.692-68) e Wolney Wagner de Siqueira (CPF 020.432.201-44)

Procuradores: André Guimarães Cantarino, OAB/MG 116.021, Frederico Gomes Dares, OAB/MG 119.889, e Lucas de Castro Bregunci, OAB/MG 126.040; Pedro Albino de Paiva (CPF 288.093.861-91); Regis Antônio Caetano (OAB/TO 1.863)

Relator: ministro José Múcio Monteiro

Proposta: mérito

INTRODUÇÃO

1.	Cuida-se de tomada de contas especial instaurada em observância ao item 9.1 do acórdão 2.948/2011 (peças 1, p.8, a 2, p.38), por meio do qual, no julgamento de dispensas de licitação conduzidas pelo 15.° Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (15.° DRF/DNER), atual Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão (Dnit/MA), o Plenário do Tribunal de Contas da União, orientando-se por pareceres da Secretaria de Obras de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União (Secob) e da Secretaria de Controle no Maranhão (Secex/MA), identificou, no curso do TC 005.741/2002-0, sobrepreço em faturas liquidadas e pagas sob o contrato PG 233/96.

HISTÓRICO

2.	O contrato PG 233/96 (peça 9, p. 20-23), pactuado no dia 17/12/1996, objetivava a execução de serviços emergenciais de recuperação do corpo estradal na rodovia BR-226/MA, do entroncamento BR-316/343(B), divisas PI/MA (Teresina-Timon) e MA/TO, ao entroncamento MA-275, e teve por contratada a sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda. (CNPJ 23.668.783/0001-81), que o 15.° DRF escolhera com base nos arts. 24, IV, e 26 da Lei 8.666/1993, conforme documentação reunida no processo administrativo DNER 51250.001.408/96-11 (peça 6, p. 3-4).

3.	As obras e serviços foram definitivamente recebidos mediante termo datado de 7/7/1998 e assinado por servidores da administração contratante e por preposto da empreiteira (peça 10, p. 13-14, 15-16 e 28-29).

4.	Do total de pagamentos realizados, estimaram-se diferenças positivas (débito por sobrepreço) na execução do contrato PG 233/96 (peça 11), ao final assimiladas e acatadas pelo acórdão 2.948/2011-Plenário.

EXAME TÉCNICO

5.	Conforme itens 10 a 16, 129 a 138 e 185.2 e anexo XIII da última instrução da Secob (peça 3, p. 1-4, 40-43 e 59, e peça 4, p. 2-31) e 10.7 da segunda instrução da Secex/MA (peça 5, p. 10-11), mais documentos relativos à despesa adunados nas peças 9, p.29, a 10, p.7, e peça 11,  alvitrou-se, em instrução de 22/11/2012 (peça 13), citar em solidariedade a pessoa jurídica Planor Construções e Comércio Ltda. e os agentes públicos federais Francisco Augusto Pereira Desideri, Gerardo de Freitas Fernandes, José Ribamar Tavares, Maurício Hasenclever Borges, Pedro Deodato de Amorim Nascimento e Wolney Wagner de Siqueira.

6.	Considerando depois disso os diversos atos da unidade técnica e dos responsáveis, logrou-se tabular o quadro a seguir:

| nome | finalidade | instrumento | AR, recibo ou DOU | manifestação | procuradores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | citação | ofício 504/2013 (peça 18) | AR recebido em 18/4/2013 (peça 45). | Solicita dilação de sessenta dias para defesa (peças 35 e 37), mas não apresenta alegações defensivas. | nihil |
| Gerardo de Freitas Fernandes |  | ofício 505/2013 (peça 19) | AR recebido em 3/4/2013 (peça 26). | Protocola defesa no dia 3/5/2013 (peças 49 a 51 e 69 a 70). | André Guimarães Cantarino, OAB/MG 116.021, Frederico Gomes Dares, OAB/MG 119.889, e Lucas de Castro Bregunci, OAB/MG 126.040 (peça 52) |
| José Ribamar Tavares |  | ofício 506/2013 (peça 20) | AR recebido em 3/4/2013 (peça 30). | Autua alegações defensivas no dia 20/5/2013 (peça 56) e pedido adicional em 18/6/2013 (peça 63). | nihil |
| Maurício Hasenclever Borges |  | ofício 507/2013 (peça 21) | AR recebido em 5/4/2013 (peça 33). | nihil | nihil |
| Planor Construções e Comércio Ltda. |  | ofício 508/2013 (peça 22) | AR recebido em 3/4/2013 (peça 27). | Defende-se mediante razões autuadas no dia 3/6/2013 (peças 60 e 61). | Pedro Albino de Paiva, administrador, contador, auditor, CI 012.434/0-2, CRC-D (peças 59, 60, p.22, e 61) |
| Pedro Deodato de Amorim Nascimento |  | ofício 509/2013 (peça 23) | AR recebido em 5/4/2013 (peça 38). | Autua defesa no dia 3/5/2013 (peças 49 a 51 e 69 a 70). | André Guimarães Cantarino, OAB/MG 116.021, Frederico Gomes Dares, OAB/MG 119.889, e Lucas de Castro Bregunci, OAB/MG 126.040 (peça 51, p.2) |
| Wolney Wagner de Siqueira |  | ofício 510/2013 (peça 24) | AR recebido em 5/4/2013 (peça 39). | Defende-se mediante petição à peça 65. | Regis Antônio Caetano, advogado, OAB/TO 1.863, e José Gabriel de Castro, administrador, CPF 084.391.091-72 (peça 41) |

7.	Embora ultimados os ciclos citatório e responsivo, certa a ausência de contestação por parte dos codevedores Francisco Augusto Pereira Desideri e Maurício Hasenclever Borges, instrução de 6/9/2013 (peça 67), merecedora de anuência da subunidade técnica (peça 68), propôs checagem de integridade e/ou ordenação da documentação contestatória (petição e, quando o caso, anexos) de Gerardo de Freitas Fernandes e Pedro Deodato de Amorim Nascimento, José de Ribamar Tavares e Wolney Wagner de Siqueira.

8.	Por meio de despacho com data de 18/9/2013 (peça 71), certificou-se o pleno saneamento dos autos, o que possibilitou avançar na direção do mérito. É o que se passa a fazer.

9.	Abaixo, pontuam-se a irregularidade, as razões defensivas e o confronto analítico entre aquela e estas. Relembra-se, por necessário, que se caíram em inércia Francisco Augusto Pereira Desideri e Maurício Hasenclever Borges. Os dois, por tal motivo, incorreram em revelia, podendo, no entanto, beneficiar-se, se couber, da argumentação de resistência dos outros, ex vi do art. 161 do Regimento Interno do TCU.

9.1. Irregularidade e débito apontados (peças 18 usque 24)

- ocorrência:

Existência de sobrepreço, conforme metodologia (critérios, composição de preços e preços unitários ajustados do Sicro) apresentada pela Secretaria de Obras de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União (Secob) e referendada pelo acórdão 2948/2011/TCU/Plenário, em medições liquidadas e pagas sob o contrato PG-233/96-00, pactuado no dia 17/12/1996 entre o DNIT e a Planor Construções e Comércio Ltda. com o objetivo de executar serviços emergenciais de recuperação do corpo estradal na rodovia BR-226/MA, trecho entroncamento BR-316/343(B), divisas PI/MA (Teresina-Timon) e MA/TO, ao entroncamento MA/275.

- débito:

| origem | data da ocorrência | cifra (R$) |
| --- | --- | --- |
| 97OB00141 | 9/1/1997 | 102.213,69 |
| 97OB00141 | 9/1/1997 | 90.123,86 |
| 97OB03737 | 5/6/1997 | 61.675,32 |
| 98OB00186 | 6/1/1998 | 38.559,42 |
| 1999OB0011 | 12/3/1999 | 7.333,83 |

9.2. Defesa dos responsáveis

Seguem alegações dos responsáveis não atingidos pela contumácia e respectivo exame técnico.

9.2.1. Da sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda. (peças 60 e 61)

A empreiteira contratada sem licitação pelo Dnit assim se posiciona na contestação:

a) a metodologia utilizada baseou-se nos trabalhos realizados nos TCs 003.028/2001-3 e TC 004.034/2001-5, os quais priorizaram o exame do indício de irregularidade relativo à diferença entre os valores contratados e as composições de custo unitário do Sicro;

b) houve reclassificação e ajuste de itens orçamentários Sicro no relatório da Secob/TCU;

c) com relação ao item 10.2 desse relatório, não se esclareceu se devia ser considerada a tabela de construção ou de restauração rodoviária, se o Sicro 1 ou o Sicro 2;

d) esse impasse de reclassificação técnica gerou problema atinente à aplicação do BDI, fazendo-o oscilar entre 35,8% e 40,5%, de resto não compensado pelo fator de redução 0,90;

e) a taxa de BDI foi reduzida de 35,8% para 33,18%, ao argumento de que a empreiteira estaria nas proximidades do local da obra, justificando a glosa de 2,62% concernente a mobilização/desmobilização;

f) com isso, o relatório deixou de considerar o caso particular, jogando-o numa vala comum da literatura especializada;

g) mobilização e desmobilização existem mesmo quando a construtora se situa perto da obra, pois envolvem, entre outros, custo de transporte, jamais significado despesa zero;

h) segundo o manual de custos rodoviários do Dnit, esses dois itens representam um conjunto de providências e operações visando a levar os recursos (material, pessoal e equipamentos) da empreiteira até a obra, e vice-versa;

i) o relatório da Secob, sem analisar individualizadamente as particularidades do contrato, retirou do BDI essas parcelas, numa atitude temerária a lume da justa contratação preconizada na Lei 8.666/1993;

j) com relação ao item 10.3 do citado relatório de auditoria, a aplicação do redutor de 0,90 sobre as produtividades consistiu na utilização de percentual de 10% sem qualquer embasamento técnico, além de só alcançar alguns serviços (terraplenagem, regularização do subleito e reforço);

k) semelhante redutor de 0,90 alcançou apenas 49,5% do contrato, sem previsão legal e técnica, malferindo o equilíbrio econômico-financeiro da avença, a qual se dera em adversas condições (dificultosa trafegabilidade, perda de material, produtividade, difícil acesso etc.);

l) quanto aos preços, o relatório teria sido precipitado, vez que o Sicro era apenas referencial, não absoluto, e aludia somente ao mercado de Fortaleza e Recife;

m) o Sicro/DNER não leva em conta particularidades, circunstâncias e outras variáveis associadas à obra;

n) se o preço Sicro/DNER fosse de aplicação linear e indistinta, funcionaria como uma tabela oficial com valores máximos. E, nesse contexto, cumpria indagar se o BDI seria de 33,18% (construção) ou de 40,5% (conservação);

o) segundo a própria auditoria do TCU, o Sicro 2 introduziu uma tabela específica para os serviços de restauração, com decréscimo de produtividade em relação aos de construção, razão para os ajustes de produtividade nos cálculos efetuados;

p) em obras emergenciais, dadas as condições do terreno, caem as produções do equipamento, mas isso não está corretamente refletido na singela diminuição de 10% proposta pelo TCU;

q) vislumbra-se a incoerência disso nos agregados de concreto e nos materiais pétreos utilizados nas camadas drenantes da pavimentação, considerados sempre produzidos pela contratada, visto como no Maranhão só existem duas jazidas de brita, chegando a quatro vezes o preço da tabela Sicro;

r) é irresponsável o entendimento de irregularidade ante preços unitários maiores que os do Sicro;

s) mesmo diante de 10,10% a mais que a cotação Sicro, mereceu a proposta da arguente o beneplácito de servidores do Dnit;

t) os serviços contratados tiveram regular execução, tendo-os recebido definitivamente membros de comissão do próprio Dnit;

u) o fato de os preços não estarem alinhados com os do Sicro, uns acima e outros abaixo, não é segredo ou novidade, questão superada pela aceitação e contratação da defendente pela administração federal, após análise criteriosa do DNER e em razão da situação emergencial e de calamidade pública decretada;

v) essas flutuações de preço eram perfeitamente admissíveis, levando em consideração o traçado do segmento rodoviário a recuperar e as especiais condições de execução dos serviços;

w) agentes públicos do DNER, homenageando o interesse público e a continuidade da trafegabilidade naquele trecho da BR-226/MA, e sopesando a conveniência e oportunidade, agiram discricionariamente ao aceitar a proposta da alegante;

x) a proposição econômica da defendente foi justa, não tendo sofrido qualquer aumento durante o processo de contratação por dispensa ou ao longo da execução;

y) decorridos mais de dez anos da emergência/calamidade pública, finalização da contratação e ultimação dos serviços contratados, o assunto volta à baila com indicativo de diferença de 10,10%, à guisa de utilização de preços superiores aos do Sicro, conclusão que já constava do processo administrativo promovido no âmbito do DNER. E, mais importante, estaria justificada pelos escalões decisórios da autarquia, não se cuidando verdadeiramente de um achado de auditoria.

9.2.2. De Gerardo de Freitas Fernandes e Pedro Deodato de Amorim Nascimento (peças 49 a 51 e 69 a 70)

Averbam defensivamente:

a) decretada a emergência, dispensou-se a licitação e promoveu-se a convocação da empreiteira Planor Construções e Comércio Ltda., cuja proposta fora analisada e, com valor global compatível com os preços regionais, aceita;

b) na ocasião, utilizaram-se os referenciais do Sicro 1, que só previa serviços de construção rodoviária, de modo que para os de restauração se usaram também aquelas composições de preço;

c) não obstante isso, os cálculos do TCU basearam-se no Sicro 2 com ajustes, sendo apontado que os preços do contrato não estariam alinhados com os do Sicro;

d)  por outro lado, a análise do TCU considerou que os preços do Sicro seriam os máximos e, no caso de extrapolação, haveria de existir motivação para o valor excedente;

e) o Sicro 1 fora concebido para ser um sistema referencial, ainda que bastante simplificado e caracterizado por graves distorções, cenário, aliás, atestado pelo TCU no acórdão 0050-15/96-Plenário, contemporâneo ao contrato PG 233/96, período em que as pesquisas que alimentavam aquele sistema de preços eram concentradas nas praças de Fortaleza, Recife e Salvador;

f) o Sicro 1 e o Sicro 2 representam singelo balizamento ideal de preços, sem qualquer vinculação com cada obra executada;

g) inexistia, quando da contratação, norma jurídica que determinasse a obrigação de usar o Sicro 1 no orçamento do DNER, sistema cujos preços eram tomados sempre de modo referencial e não impositivo;

h) após o acórdão 0050-15/96-Plenário, o DNER revisou o Sicro e, no ano de 1999, expediu novo lineamento quanto à elaboração de estudos e projetos rodoviários, mesmo assim tal sistema continuou facultativo, não ditando os valores máximos a respeitar na orçamentação ou contratação de obras rodoviárias;

i) a obrigatoriedade só se consolidaria sob o Sicro 2, a partir do acórdão 267/2003-Plenário, o que se refletiria na Lei 12.017/2009 (LDO de 2009);

j) por conseguinte, é ilegal a manutenção de solidariedade de servidores por ausência de norma legal que determinasse a adoção do Sicro como teto para o orçamento do contrato PG 233/96;

k) ainda que forçosa a observância do Sicro, a decretação de emergência no trecho objeto do contrato PG 233/96 fazia os serviços escaparem à normalidade, tornando, por isso, descabido o uso dos preços de um sistema no qual, de um lado, os custos horários de equipamento eram considerados para atividades em condições médias e, de outro, não levavam em conta a queda de produtividade decorrente do tempo pluvioso, ainda mais no Maranhão, segundo estudo publicado em revista especializada;

l) o próprio TCU reconhece que, em situações especiais e específicas, os preços podem apresentar valores diferentes (maiores) que os do Sicro, desde que devidamente explicitados;

m) mostrar-se-ia, assim, totalmente pertinente e correto o exposto anteriormente quando da tramitação do TC 005.741/2002-0, no sentido de que a produtividade tivera que ser reduzida em função de o solo estar saturado quando da realização da obra;

n) a CGU realizou auditoria no mesmo período, mas nada apontou de irregular, do que deriva a ausência de dano ao erário e de responsabilidade dos defendentes;

o) é impossível aplicar retroativamente entendimento que o TCU firmaria acerca dos fatos sob exame, pois acarretaria para o servidor responsável severa penalidade, ainda mais ante decisões com força de título executivo extrajudicial, aptas a afetar os bens daquele antes de discussão judicial sobre a matéria;

p) embora de crime não se cuide nos autos, é vedada também a retroeficácia de jurisprudência do TCU (notadamente do acórdão 267/2003), quando dotada de caráter normativo, relativamente a ato administrativo anterior, que deve ser avaliado pelo entendimento vigorante à data própria do quadro fático;

q) tal situação colhe paralelo nos princípios da legalidade e anterioridade tributárias, inserindo-se num contexto normativo que assegura a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, sempre com base em padrões preconcebidos;

r) apenar e responsabilizar os arguentes caracterizaria, por outro lado, ofensa aos princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica, essenciais na demonstração de que os atos administrativos hão de nortear-se por normas e comportamentos preexistentes, como o TCU mesmo deliberou no acórdão 1.484/2003-Plenário;

s) intelecção adotada pelo Poder Judiciário em ação civil pública isentou da pecha de ímprobo o servidor José Orlando Sá de Araújo quanto aos preços de outro contrato, à compreensão de que outros agentes públicos do DNER concordaram com os valores unitários ali aceitos;

t) seria impossível infligir multa aos defendentes, dado o transcurso de mais de cinco anos entre os fatos (1996) e o início da auditoria (2002), assunto regido pela Lei 9.873/1999, assim como de dez anos entre aqueles e a instauração da TCE (2011);

u) a pretensão punitiva, em qualquer dos casos, já estaria prescrita, pois a instauração da auditoria se dera em 2002, a notificação dos responsáveis em 2013 e ainda não sucedeu o édito condenatório; e

v) o STJ, no REsp 894539/PI, haveria estabelecido inteligência segundo a qual prescreve em cinco anos a multa do TCU.

9.2.3. Defesa de José Ribamar Tavares (peças 56 e 57)

Assim se manifesta o defendente:

a) o próprio TCU, por meio do acórdão 0050-15/96-P, sessão de 17/4/1996, publicado no DOU de 29/4/96, p. 7.321, teria reconhecido que o Sicro não espelhava a realidade dos preços em cada município;

b) infere-se, de acordo com o manual de custos de obras rodoviários, que uma mesma tabela não pode ser adequada para preparação de orçamentos que reflitam, precisamente, os custos incorridos em todos os cenários e circunstâncias;

c) também com apoio naquele compêndio institucional, seria permitido aos orçamentistas selecionar as condições de trabalho dos equipamentos, segundo as características dos serviços que estivessem a compor, ressaltando-se, no entanto, que sob o Sicro os custos horários se guiariam por condições médias;

d) a metodologia inerente ao Sicro 2 difere da do Sicro de 1996, vez que aquele se apresenta por estado e este por região, apresentando distorções e lacunas que o TCU já teria acusado nos acórdãos 1.088/2001 e 1.484/2003-Plenário;

e) o Sicro é um sistema que se prestaria à confecção de tabelas referenciais, desvinculadas dos projetos específicos das obras, sem constituir instrumento único, inflexível;

f) não configura boa técnica auditorial comparar preços da rodovia objeto do contrato PG 233/96 com os do Sicro, sem levar em consideração características da obra;

g) se as peculiaridades de determinada obra conduzirem a preços diversos dos que figuram no Sicro, tal diferença de preços há de ser justificada e a possível lacuna na coleta de preços, explicitada;

h) na Decisão 417/2002-Plenário, o TCU teria admitido revelar-se o Sicro uma ótima fonte de referência de preços, mas sem isso significar que seja absoluto;

i) o analista do TCU, conforme se lê em trecho que fundamentaria o acórdão 2.948, ignorou que os serviços não se executaram sob condições normais, tendo decorrido a contratação emergencial de chuvas no trecho, o que, por acarretar perda de material e ocasionar modificação na produtividade dos equipamentos, deveria, até como preconizava o manual de custos do Dnit, ser levado em consideração;

j) outro equívoco do analista do TCU teria sido a comparação direta dos preços do PG 233/96 com os do Sicro, vez que estes, simplesmente referenciais e não obrigatórios, não se estabeleciam como limite superior de nenhuma contratação, algo que só veio a ser imposto pelo acórdão 267/2003;

k) os preços unitários da obra teriam sido submetidos a criteriosa avaliação da engenharia do 15.° DRF/DNER e da diretoria do órgão em Brasília;

l) a composição do orçamento dos serviços teria observado o art. 3.° da Norma CA/DNER 264/91, para a qual o Sicro fornecia os preços referenciais e primários, os quais, por isso mesmo, não se caracterizavam inflexíveis;

m) inexistiria, à época, norma que tornasse compulsória a observância de preços unitários do Sicro nas contratações ou na elaboração de orçamentos;

n) é difícil a sustentação de sobrepreço e de dano ao erário com base em divergências apontadas em relação ao Sicro, cuja fragilidade naquela ocasião o TCU reconhecia, tanto que lhe determinou a revisão.

Requer, outrossim, a realização de perícia, em moldes muito peculiares que entende cabíveis nesta TCE, assim como antecipada uma espécie de quesitação sobre pontos (por ele qualificados de nevrálgicos) da relação processual e do débito.

9.2.4. Defesa de Wolney Wagner de Siqueira (peça 65)

No tocante à irregularidade que funda o débito, aduz:

I) preliminarmente:

a) a celebração do contrato dera-se há cerca de dezesseis anos;

b) débito não se confunde com valor financeiro em TCE, vez que aquele só existe após o trânsito em julgado da decisão do TCU, momento em que ganha a característica da imprescritibilidade; para os demais débitos, isso vale quando da inscrição na dívida ativa;

c) mesmo que a Lei Orgânica do TCU não imponha limite temporal para imputação de débito e multa, mister instaurar o competente processo antes de consumada a prescrição ou decadência;

d) na legislação existem várias situações em que o lapso prescricional/decadencial é de cinco anos, tais como ação disciplinar (Lei 8.112/1990, art. 142, I, a), constituição e cobrança de crédito tributário (lei 5.172/1966, arts. 173 e 174), anulação de atos administrativos (Lei 9.784/1999, art. 54) e pedido de revisão no TCU (Lei 8.443/1992, art. 35);

e) a TCE visa a uma tentativa de recebimento de suposto direito, o qual, porém, se sujeita à prescrição ou decadência, não podendo o agente público responder eternamente por atos de gestão, sob pena de solapar o princípio da segurança jurídica administrativa e, assim, jogar por terra a Constituição Federal;

h) o lapso entre a exoneração do DNER e a data atual vai além do prazo quinquenal marcado no art. 23, I, da Lei 8.429/1992, cumprindo observar que a Carta Magna adotou a prescrição como regra, excepcionando-a para os crimes descritos no art. 5.°, XLII e XLIV;

i) também o previu no art. 37, § 5.°, como excepcionalidade, para as ações de ressarcimento – estas, porém, condicionadas à formação do título executivo (acórdão condenatório do TCU);

j) incidem, em apoio à não possibilidade de responsabilização do arguente, os arts. 6.°, II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012;

k) existem decisões do TCU (acórdãos 1.835/2008 e 368/2009-2.ª Câmara, acórdão 5.105/2010-1.ª Câmara e acórdão 1.816/2008-Plenário), lavradas com fulcro na Instrução Normativa 56/2007, que, reconhecendo iliquidáveis contas cujos débitos superavam os dez anos, mandaram arquivá-las;

l) ademais, não era ele competente pelo regimento interno do DNER para aprovar preços e realizar contratações;

II) no mérito:

a) o total contratado, de R$ 2.914.050,53, ficou aquém do total orçado, de R$ 2.931.148,23 (preços de novembro de 1996);

b) a contratação baseou-se em orçamento oriundo de criteriosa vistoria feita por engenheiros do DNER, levando em consideração particulares e especiais dificuldades (acesso a jazidas, material saturado, operação de equipamentos etc.) inerentes aos serviços então sob demanda;

c) inexistia obrigatoriedade de utilização do Sicro como base de cálculo, por ser um sistema de pouca confiabilidade e não divulgado, o que só veio a acontecer a partir do acórdão 267/2003-Plenário/TCU;

d) antes, no acórdão 50/96-Plenário, o TCU determinara que se reestudasse o Sicro, sistema frágil que facultava aos órgãos executivos do DNER elaborar orçamentos condizentes com as singularidades locais;

e) a CGU, ao promover em 2003 auditoria em vários contratos, nada encontrou de anômalo;

f) a exemplo do que se decidiu nos acórdãos 136/95 e 941/2010-Plenário, o débito encontra-se em patamares aceitáveis, pois representa cerca de 10,23% do preço global.

9.3. Análise da defesa dos responsáveis (rejeição)

Analisar-se-ão, daqui por diante, as manifestações contestatórias.

Comece-se pelas arguições de perda do poder de cobrar o débito e a multa imputados, que se poderiam agrupar da seguinte forma:

i) ocorreu prescrição da pretensão ressarcitória, em virtude do decurso de mais de dez anos entre os fatos geradores do débito e a data de citação do devedor solidário, com base nos arts. 205 e 2.028 do Código Civil (insinuação esboçada pela sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda.);

ii) sucedeu prescrição da pretensão punitiva (multa), pelo transcurso de mais de cinco anos entre os eventos e o início da auditoria, nos termos da Lei 9.873/1999 e de entendimento do STJ no REsp  894539/PI (tese de Gerardo de Freitas Fernandes e Pedro Deodato de Amorim Nascimento);

iii) verificou-se prescrição da pretensão ressarcitória, dado o fluir de mais de cinco anos dos acontecimentos, nos termos das Leis 8.112/1990, 9.847/1999, 5.172/1966, 9.784/1999, 8.443/1992 e 8.429/1992 (tese de Wolney Wagner de Siqueira);

iv) a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5.°, da Constituição Federal de 1988 somente se aplica depois de formado o título executivo extrajudicial pelo TCU (tese de Wolney Wagner de Siqueira).

A alegação de prescrição da pretensão ressarcitória levada a efeito por meio desta TCE esbarra na jurisprudência consolidada no TCU.

Tem-se sobre o assunto uma genuína miríade de precedentes (ad exemplum, os acórdãos 153/2006, 863/2006, 870/2004, 1.715/2006, 1.757/2005, 705/2008, 2.199/2008 e 2.709/2008-Plenário; 175/2002, 346/2000, 2.260/2006, 3.116/2006, 3.229/2006, 3.455/2006, 2.154/2007, 2.358/2007, 3.244/2007, 547/2008, 2.634/2008 e 2.811/2008-Primeira Câmara; 82/2003, 2.912/2006, 3.044/2006, 3.050/2006, 3.280/2006, 3.519/2006, 285/2007, 1.310/2007, 2.364/2007, 1.104/2008, 1.805/2008 e 4.945/2008-Segunda Câmara) que, após oscilação ora em prol da prescrição de direito comum (vintenária ou decenal), ora da imprescritibilidade, culminou com a prolação pelo Pleno do TCU, ao examinar incidente de uniformização de jurisprudência no bojo do TC-005.378/2000-2, do acórdão 2.709/2008, ata 50/2008, em cujo subitem 9.1 se lê:

Deixar assente no âmbito desta Corte que o art. 37 da Constituição Federal conduz ao entendimento de que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis, ressalvando a possibilidade de dispensa de instauração de tomada de contas especial prevista no §4.º do art. 5.º da IN TCU n.º 56/2007.

Já antes disso, o próprio Supremo Tribunal Federal assentara, no julgamento do MS 26210/DF, relator o ministro Ricardo Lewandowski, intelecção no sentido da imprescritibilidade em casos como os de que cuidam os presentes autos:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada.

Seguiram-se àquela deliberação do Tribunal de Contas inúmeros outros julgados (verbi gratia, acórdãos 4.874/2010, 1.926/2011, 4.633/2012 e 5.171/2013-Primeira Câmara, 4.014/2010, 4.856/2010, 1.564/2011 e 7.858/2012-Segunda Câmara, 276/2010, 771/2010, 1.241/2010, 1.549/2011 e 143/2013-Plenário).

Finalmente, no acórdão 2.166/2012 o Plenário conduziu votação que, lastreando-se em posicionamento então amplamente majoritário (cuja indicação se torna ociosa diante do art. 90 do Regimento Interno), redundou na Súmula 282, vazada nos termos seguintes: “As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis”.

Logo, se são imprescritíveis ações de ressarcimento, de que a tomada de contas especial é qualificada espécie administrativa, inadequado reputar atingidos pela força paralisante ou elisiva da praescriptio extintiva o curso e a utilidade jurídica desta demanda.

Lado outro, caracteriza desarrazoada inversão imaginar, como o fez Wolney Wagner de Siqueira, que existiria imprescritibilidade para execução de acórdão condenatório, mas atingiria a pretensão de formá-lo a prescrição ou a decadência. Na verdade, essa modalidade de título executivo extrajudicial (CF/1988, art. 71, § 3.°; Lei 8.443/1992, arts. 19, caput, parte final, 23, III, b, e 24; Regimento Interno do TCU, arts. 214, III, b, e 215; Código de Processo Civil, art. 585, VIII) nasce de ação de ressarcimento que a Carta Magna (CF/1988, art. 37, § 5.°) considera imprescritível. Já a pretensão executória do título originado dessa actio é que seria prescritível, independentemente de ser inscrito (procedimento essencial na opinião de alguns, facultativo ou dispensável na de outros) em dívida ativa não tributária da União, bem como de ser o prazo extintivo quinquenal ou decenal.

Ainda que, somente por amor ao debate, se aceitasse mesmo a prescrição decenal (levemente insinuada, ainda que sob outras vestes e de modo residual, na defesa da empreiteira Planor Construções e Comércio Ltda.), adotando linha francamente minoritária no TCU, o resultado continuaria a ser a incolumidade da pretensão de ressarcimento dos danos causados à União por sobrepreço havido no contrato DNER PG 233/96. É que nessa hipótese, como talvez não se consiga perceber, embora o lapso prescricional de dez anos, segundo a melhor exegese dos arts. 2.028 e 2.044 da Lei 10.406/2002, começasse a fluir do dia 11/1/2003 em diante, ou seja, um ano após a publicação do chamado Código Reale, assumiria contornos de essencialidade a definição correta do dies ad quo da interrupção provocada pela citação válida.

E, justo nesse sentido, há de ver que, tendo-se consumado a citação dessa pessoa jurídica com a aposição em 5/4/2013 de rubrica no AR (peça 38) do ofício 508/2013 (art. 183, I, a, do Regimento Interno c/c arts. 3.°, III, e 4.°, II, e 19, III, da Resolução TCU 170/2004), o dies a quo interruptivo da prescrição retroagira a 22/10/2012, data de autuação desta tomada de contas especial na Secex-MA (ver capa dos autos eletrônicos), à vista do art. 219, caput (in fine) e § 1.°, do Código de Processo Civil, a incidir nesta relação processual debaixo do selo da subsidiariedade ou complementaridade normativa (Súmula TCU 103). Assim, entre 11/1/2003 (início da vigência do CC/2002) e 22/10/2012 (dia de instauração desta TCE), haveria transcorrido menos de um decênio, pondo abaixo, também por essa senda alternativa, a sutil referência do arguente.

Igual raciocínio, pela absoluta similitude fático-jurídica, se aplica aos demais devedores solidários.

Além disso, a invocada prescrição quinquenal para multa administrativa em processos de contas, que se sublinha apenas para rechaço de acordo com o princípio da eventualidade, tem sido sistematicamente afastada pelo TCU, ao raciocínio da inaplicabilidade em feitos desta corte quer da Lei 8.429/1992, quer da Lei 9.783/1999, ou, ainda, de regras ou principiologia típicas da seara tributária. Nesses casos, a ratio decidendi dá a compreender que os prazos prescricionais em questão não interferem na atividade judicante do Tribunal, cujo fundamento tem escopo no exercício do controle externo, que a CRFB/1988 e a Lei 8.443/1992 expressamente lhe atribuem. Exemplificam essa linha hegemônica os acórdãos 612/2007, 2.073/2011, 3.765/2011 e 5.865/13-Primeira Câmara, 517/2011, 545/2011, 670/2013, 7.534/2013 e 825/2014-Segunda Câmara, 1.286/2010, 86/2013, 709/2013 e 828/2013-Plenário.

Outrossim, admitindo-se para argumentar, nem mesmo a regra geral de prescrição (CC/2002, art. 205) representaria óbice à aplicação de sanctio iuris monetária, pois o tempo que medeia entre a instauração da TCE (22/10/2012) e o início de vigência do Codex Reale (11/1/2003) é menor que dez anos, valendo nessa contagem, como se vislumbrou parágrafos atrás para a universalidade de codemandados, o regramento do art. 219, caput (in fine) e § 1.°, do CPC c/c a Súmula TCU 103.

Por fim, a argumentação elisiva relacionada à incidência dos arts. 6.°, II, e 19 da IN TCU 71/2012 não socorre os respondentes, porque, afora a imprescritibilidade há pouco delineada, a dispensa de TCE constitui uma faculdade do TCU, nunca um obstáculo inexpugnável, vale dizer, pressuposto negativo do exercício do controle externo, ou, por outra angulação, direito subjetivo dos responsáveis. Não bastassem tais ressalvas, acresça-se que o acórdão 2.948/2011-Plenário age, no caso debatido, exatamente como determinação contrária à dispensa.

Diante da exposição, deixam de vingar as alegações observáveis nos itens 9.2.1, y; 9.2.2, t a v; e 9.2.4, I, todos desta instrução.

Provado inexistir óbice à instauração e desenvolvimento válido desta TCE por não ocorrência de prescrição extintiva, analisa-se questão invocada exclusivamente por Wolney Wagner de Siqueira, no sentido de ser parte passiva ilegítima ad causam, ao argumento de ausência de comprovação de sua participação no rito licitatório e/ou de existência de vulneração a princípios administrativos.

Semelhante ilegitimidade, todavia, não pode ser afastada a priori, pois, de acordo com o que se apurou no caderno processual, o respondente, então diretor de engenharia do DNER, averbava acerca da contratação direta em 9/12/1996 (peça 9, p.12):

Trata o presente processo da contratação emergencial, com base no Art. 26 e no Inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666193, da construtora PLANOR - Construções e Comércio Ltda., para realização dos serviços na Rodovia BR-226/MA, trecho: Entr. BR-3161343 (B) - Div. PI/MA (Teresina - Timon) - Div. MATO - Entr. MA-275, subtrecho: Entr. MA-006 (Grajaú) - Entr. MA-275, com extensaão de 63,3 Km em vista do elevado número de erosões em estado progressivo, na eminência de colapso do corpo estradal em tomo de 35 segmentos críticos da ocorrência e interdições causadas pela interferência dos índios Guajajarás (sic).

A convocação da CONSTRUTORA foi feita pelo Engenheiro Chefe do 15° DRF/DNER, através do ofício n° 315196, datado de 04/11/96, em virtude da mesma encontrar-se instalada nas proximidades do segmento rodoviário sinistrado, em condições de mobilizar, de imediato, pessoal e equipamentos para o atendimento necessário.

Consta do presente processo a comunicação ao Sr. Diretor-Geral do Ato da Dispensa da Licitação, assim como a ratificação do mesmo e a publicação no D.O.U., conforme determina o Art. 26 da Lei 8.666193.

A proposta apresentada pela construtora, num total de R$ 2.914.050,53 (Dois Milhões, Novecentos e Quatorze Mil e Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) foi submetida à revisão da DCT/DNER que, ao analisar os preços unitários propostos, achou os mesmos 10,10 % acima dos calculados com base no SICRO, sendo estes num montante de R$ 2.646.768,93 (Dois Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos).

Porém, diante da pequena diferença percentual encontrada, da natureza dos serviços de caráter emergencial, do fato de ter sido levado em consideração, na análise de preços, um B.D.I. de 35,8% e mediante o teor do despacho do Engenheiro Chefe do 15° D.R.F., em anexo às fls. 35 à 36 do presente processo, o qual ratificamos, podemos considerar os preços unitários propostos pela empresa como aceitáveis.

Sendo assim, submetemos a este Conselho Administrativo do DNER a contratação, em caráter emergencial, da construtora PLANOR - Construções e Comércio Ltda., pelo prazo de 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos a contar da data da ordem de início, com valor global de R$ 2.914.050,53 (Dois Milhões, Novecentos e Quatorze Mil e Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos), conforme planilha de preços unitários, em anexo ao presente processo, visando a execução dos serviços emergenciais.

Por conseguinte, dúvida alguma persiste de que, considere-se tudo uma cadeia procedimental ou genuíno ato administrativo composto – ou, se se quiser, complexo –, a intervenção do agora postulante foi, lógica e causalmente, decisiva para a deliberação administrativa, motivo por que configurada está sua responsabilidade no débito que se apurou sob a refinada metodologia adotada pelas unidades técnicas (Secob e Secex-MA) do TCU.

Dessarte, malsucedida a linha defensiva abrigada no item 9.2.4, I, l, desta instrução.

Vencidas, portanto, as questões preliminares, evolui-se para o mérito da causa, o qual comporta o reagrupamento temático a seguir:

i) o Sicro 1 era um sistema meramente referencial do DNER, sem adoção obrigatória ou vinculativa na ocasião em que se celebrara o contrato PG 233/96, além de frágil e baseado em condições gerais abstratas, o mais das vezes divorciadas das atinentes aos reais serviços e obras rodoviários que então se contratavam (tese da globalidade dos defendentes);

ii) o caráter vinculativo e obrigatório só se consolidaria sob o Sicro 2, conforme acórdão 267/2003-Plenário, refletindo-se na Lei 12.017/2009 (LDO de 2009), vedando-se a retroeficácia desse entendimento, ainda mais por ausência de norma legal nesse sentido, sob pena de rompedura de princípios como a boa-fé, a confiança e a segurança jurídica ou, por analogia, da legalidade e anterioridade tributárias (tese de Gerardo de Freitas Fernandes e Pedro Deodato de Amorim Nascimento);

iii) não se levaram em conta, na determinação do sobrepreço mercê do qual se imputa o débito, as singularidades da obra e serviços contratados emergencialmente (tese da globalidade dos responsáveis);

iv) o Sicro, sem estabelecer máximos para análise dos preços de contratações emergenciais, não exigia preços unitários ou individuais menores na contratação (tese da sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda., de Gerardo de Freitas Fernandes, Pedro Deodato de Amorim Nascimento e José Ribamar Tavares);

v) houve equívoco nos cálculos, que partiram da falsa premissa de que o contrato PG 233/96 diria respeito a serviços de construção, conservação e restauração rodoviária, e não de natureza marcadamente emergencial, refletindo-se, ademais, em insegurança na quantificação do débito, máxime quando se verifica divergência entre os números da Secob e da Secex-MA (tese da empreiteira Planor Construções e Comércio Ltda. e de Wolney Wagner de Siqueira);

vi) em especial, falhou a metodologia do TCU ao priorizar diferenças entre os valores contratados e as composições de custo unitário do Sicro, tanto quanto por reclassificar e ajustar preços dos serviços contratuais, suprimindo do BDI os custos de mobilização e desmobilização, o que fez essa bonificação variar entre 35,8% e 40,5%, sem adequada compensação pela redução de 10% na produtividade (tese da pessoa jurídica Planor Construções e Comércio Ltda.);

vii) concretizou-se o objeto contratual, nada em contrário tendo sido levantando pelo TCU (tese da empreiteira Planor Construções e Comércio Ltda.);

viii) não se teria caracterizado má-fé ou outro pressuposto de incidência da Lei 8.429/1992, de sorte que débito algum poderia ser decretado ou arbitrado pelo TCU (tese de Pedro Deodato de Amorim e Gerardo de Freitas Fernandes);

ix) a dívida, representando cerca de 10,23% do montante negocial, situa-se em valor aceitável, conforme, ilustrativamente, decidira o pleno do TCU nos acórdãos 136/95 e 941/2010 (tese de Wolney Wagner de Siqueira).

Esse arrazoado defensivo, como se minudenciará na sequência, é por completo insubsistente.

Em primeiro lugar, repila-se que inexistiria débito em virtude de 10,23% de sobrepreço no confronto com a soma contratual, máxime porque os precedentes invocados dizem respeito a contratação resultante de procedimento licitatório, não, como sucedeu no caso sob análise, de dispensa, em que uma só oblação, longe de ser representativa da média de preços do mercado de serviços e obras rodoviários, fora cotejada exclusivamente com o sistema referencial do DNER (Sicro). Ademais, em que pese à aparente modicidade ou razoabilidade da porcentagem assinalada pelo responsável, a ninguém, especialmente quando se lida com recursos públicos, seria dado admitir que uma dívida hoje estimada, apenas com correção monetária, em R$ 826.713,29 (peça 75) ou, com atualização e juros legais, em R$ 2.305.347,95 (peça 76) pudesse qualificar-se como insignificante. Noutras palavras, admitir inexpressiva essa diferença e, por análoga razão, infactível a presente TCE corresponderia a subentender, entre outras consequências, a ineficácia da alçada (R$ 75.000,00) estabelecida nos arts.  6.°, I, e 7.°, III, da IN TCU 71/2012, tanto quanto da ordem intrínseca ao próprio acórdão 2.948/2011, que, no subitem 9.1, reconhecera débito por sobrepreço no contrato PG 233/96 e determinara a abertura de tomada de contas especial. Ou seja, livraria de responsabilização, conquanto haja o TCU determinado o contrário, intranei e extraneus concernentemente a lesão econômica aos cofres da União que alcança na atualidade cerca de 11,02 vezes ou, contabilizando-se juros moratórios, 30,74 vezes aquele piso.

Em segundo lugar, afaste-se a relevância, que de fato e de direito não há nestes autos, da plena execução dos serviços emergenciais alvo do contrato PG 233/96. É matéria sem nenhuma pertinência, porquanto o cerne do debate reside em sobrepreço que as unidades técnicas (Secob e Secex-MA) do TCU identificaram quando do cotejo entre, de um lado, os valores de alguns dos serviços efetivamente pagos à sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda.  e, de outro, os respectivos custos unitários sob o Sicro/DNER/Dnit. E, nesse rumo, cabe esclarecimento: a parte física considerada na apuração correspondeu a R$ 2.901.198,40, ou 99,55% da soma contratual, de acordo com itens 134 a 137 da última instrução da Secob (peça 3, p. 41-43), cujas conclusões se basearam em termo de recebimento datado de 7/7/1998 (peça 10, p. 13-16 e 28-29) e nas ordens bancárias emitidas pela autarquia contratante (peças 9, p.29, a 10, p.7, e peça 11, p. 7-9).

Em terceiro, a par de comentários lançados parágrafos atrás, exclua-se, também, a alegação de incidência in casu da Lei de Improbidade, pois, no âmbito do Tribunal de Contas da União, se firmou entendimento acerca da independência entre as instâncias administrativa, de controle externo – por ele cumprida sob imutável outorga constitucional – e a que exerce o Poder Judiciário. Não são, desse modo, redundantes nem reciprocamente ensejadoras de prejudicialidade, cada qual atuando em campo legal e jurídico próprio. Vivificam essa jurisprudência predominante os acórdãos 41/2007-Primeira Câmara, 70/2007 e 193/2007-Segunda Câmara, 33/2004, 52/2011 e 3.218/2013-Plenário.

Em quarto lugar, rechace-se argumento quanto a suposto equívoco cometido pela Secob na classificação dos serviços contratuais, bem como crítica sobre imaginada incerteza na quantificação do débito por aquela unidade técnica e pela regional do TCU no Maranhão. Com efeito, engano classificatório algum houve no que diz respeito a serviços e obras vinculados ao contrato PG 233/96, tanto que a Secretaria de Obras, indexando-os sob a rubrica “metodologia para confirmação da existência de sobrepreço e cálculo do débito”, explicitamente consignara em seu primeiro relatório (peça 3, p. 2-3):

8.Os contratos constantes nos autos englobam serviços de construção, conservação e restauração rodoviária. Porém, à época das contratações, encontrava-se em vigor o Sicro 1, o qual possuía tabelas de referência apenas para serviços de construção e conservação rodoviária — para serviços de restauração, utilizavam-se as mesmas composições de preço unitário dos serviços de construção rodoviária. Quando o Sicro 2 entrou em vigor, entre outras inovações, ele introduziu uma tabela específica para os serviços de restauração rodoviária que, por ocorrerem em locais com maior tráfego de veículos e menor área para operação de equipamentos, mostram decréscimos de produtividade em relação aos serviços de construção. Assim, decidimos por realizar ajustes nas composições de preço unitário dos serviços de construção rodoviária de referência por meio da adoção de um fator de redução da produtividade sobre as produções horárias, visando à compensação das condições adversas na execução desse tipo de atividade.

(...)

10. Assim, para se verificar a existência de débito em um contrato, os seguintes passos foram seguidos:

10.1 Análise das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, com o objetivo de buscar elementos que proporcionassem o atingimento dos objetivos propostos à Secob;

10.2 Determinação dos serviços de restauração rodoviária: inicialmente, com base nas tabelas do Sicro 1, classificação dos serviços da planilha orçamentária como sendo de construção ou conservação rodoviária; em seguida, tomando por base as informações do Sicro 2, classificação dos serviços de construção rodoviária como sendo de construção ou de restauração rodoviária;

(...)

10.4 Lançamento dos preços unitários de referência resultantes das composições de preço unitário do Sicro 1 ajustadas (restauração rodoviária) e dos preços dos serviços de construção rodoviária obtidos diretamente das tabelas desse sistema (construção e conservação rodoviária) em uma planilha comparativa para a confirmação da existência de sobrepreço no contrato. É importante esclarecer que todos os preços de referência superiores aos contratados foram considerados com sinal negativo no cálculo do sobrepreço, de modo que fossem considerados como crédito no valor final encontrado;

(...)

E fê-lo porque utilizou o Sicro 2 como mecanismo de correção de distorções oriundas da circunstância de que as obras emergenciais subjacentes ao contrato PG 233/96 perfaziam a tríade construção, conservação e restauração rodoviárias, mas o sistema referencial de preços à época (Sicro 1) só considerava construção e conservação. Essa opção, nem arbitrária nem aleatória, visou, acima de tudo, a contemplar a execução de serviços de restauração de rodovias em locais e condições mais dificultosos, com maior trânsito e menor produtividade dos equipamentos. Acresce que a Secob, apesar de manter os preços do Sicro 1 para os serviços de construção e conservação rodoviárias, ajustou os do Sicro 2 concernentes a restauração rodoviária, reduzindo, mediante a adoção do fator 0,90 sobre as produções horárias, a produtividade das equipes das composições de preço unitário.

Com relação ao BDI usado nos cálculos, foi a Secob de uma clareza e de um aprumo técnico singulares (peça 3, p. 3-4):

13. A taxa de Bonificação e Despesas Indiretas- BDI - é um percentual que incide sobre os custos diretos de um produto ou serviço para a formação do seu preço de venda. Essa taxa deve ser calculada de modo a englobar a bonificação, remuneração ou lucro almejado pela construtora, além de todas as  despesas  indiretas,  isto  é,  aquelas  não  relacionadas  diretamente   aos  serviços executados  e as incorridas  na sustentação  do negócio da empresa:  administração  central,  despesas financeiras,   tributos   (ISS,   COFINS,   PIS   e   CPMF),   seguros   e   imprevistos,   mobilização   e desmobilização. Por ser composta de todas essas variáveis, a taxa  de  BDI  pode  se  alterar  de empresa  para  empresa,  de empreendimento  para  empreendimento,   dependendo  dos  objetivos  da construtora e da situação específica de cada obra.

14. É  importante  ressaltar  que,  como  as  empresas  foram  escolhidas   por  já  estarem prestando serviços ao antigo DNER e encontrarem-se  instaladas nas proximidades  do trecho em que a  obra  seria  realizada,  as taxas  de BDI  não deveriam  incluir  a parcela  referente  às despesas  de mobilização  e  desmobilização,  a  qual  se  refere  aos  gastos  envolvidos  com  as “providências  e operações que o executor dos serviços tem que efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final dos trabalhos, retorná-los ao ponto de origem”. Segundo Mendes e Bastos, considera-se uma taxa  de 2,62%  como  sendo  adequada  para  gastos  com  mobilização  e desmobilização. 15. Desta forma, como este TC trata de quinze contratos diferentes, optamos por utilizar, para serviços de construção e conservação rodoviária, uma taxa única de BDI em todas as análises no valor  de  33,18%, que  corresponde  à  taxa  de  BDI  do  Sicro  1 para  serviços   de  construção rodoviária (35,8%), descontado o percentual referente às despesas de mobilização  e desmobilização (2,62%). Para os serviços de conservação rodoviária, mantivemos a taxa de BDI do Sicro 1, isto é, 40,5%.

Quanto ao assunto, a crítica da Planor Construções e Comércio Ltda. faz pouco sentido, uma vez que, para além de adequada reclassificação dos itens, o orçamento de valores elaborado pela Secob admitiu para, itens do contrato PG 233/96, assim a substituição (vantajosa para os devedores solidários) de brita produzida por brita comercial como a incidência de BDI (bônus e despesas indiretas) de 40,5%, quando esse plus na composição de custos unitários do Sicro 1 não chegava a 36% e, na oblação da empreiteira, fora linear e unilateralmente calculado em 35%. Mesmo subtraindo 2,62% do BDI na memória comparativa, dada a inadequação de conservar mobilização/desmobilização nos custos contratados, a unidade técnica do TCU alcançou 33,18% sobre o custo direto para a maioria dos serviços, 1,82% só aquém da bonificação que integrara os preços da contratada (peças 3, p. 41-42, e 7, p. 1-33).

Tudo isso, pois, contribuiu para tornar os valores referenciais mais elevados e com isso mais próximos das singulares condições de execução da mencionada avença. Deu-se, se se insiste numa categoria jurídica plenamente operativa e válida dentro de similar contexto, incidência de interpretação in bonam partem.

De conseguinte, essa aplicação temperada do Sicro 2, longe de prejudicar os defendentes, acabou por retratar mais fielmente as especificidades da contratação emergencial e, reflexo benévolo, suavizar cifras que, de outro modo, calcadas no comparativo simples e puro entre Sicro 1 e preços contratuais (tal qual concebera a Secex-MA), aumentaria substancialmente o quantum debeatur.

Ademais, a construtora defendente, à qual incumbia contrastar tecnicamente os números da Secob, cingiu-se a expor argumentos vagos, não fundamentando, sequer do ponto de vista da matemática ou lógica de custos, o que alega ter sido o desacerto do TCU nessa parte.

Assim, indefensável a linha seguida para tentar desqualificar o trabalho técnico realizado pela Secob, que soube, mediante correções necessárias e inadiáveis, fazer a adequação de serviços e itens relacionados à contratação emergencial do DNER/Dnit.

Ainda sobre isso, agora oferecendo o outro lado indulgente da medida, impende reconhecer que foi exatamente essa modificação de intelecção, primando por não distorcer os valores comparáveis, mormente quanto aos itens de custo encartáveis no Sicro 1 e no Sicro 2, que permitiu ao TCU afastar cálculos – elaborados de início pela Secretaria do TCU no Maranhão à base de imediato e direto confronto entre o Sicro 1 e a planilha da Planor Construções e Comércio Ltda. – os quais redundariam em débito de R$ 710.397,15 (peça 10, p.30), adotando-se, final e solidariamente imputada aos responsáveis, a quantia (bastante mitigada) de R$ 298.297,29 (peça 11, p.10). E não só: aceitou-se repercussão subtrativo-aritmética, igualmente sob o fundamento de maior justeza metodológica e critério de equidade no caso concreto, de rubricas com preços negociais menores que os do Sicro, a exemplo, entre outros, de regularização de subleito (código 02.000.00) e revestimento primário (código 01.401.00), tudo de acordo com itens 131 usque 138 do primeiro relatório da Secob (peça 3, p. 41-43).

Logo, não vicejam, também por esse lado, as teses de defesa ora examinadas.

Em quinto e último lugar, cabe repulsar in totum a série impugnativa concernente ao Sicro.

De fato, rememore-se que a adoção do Sicro 1, inocultavelmente vinculatória tanto para o DNER/Dnit quanto para a virtual contratada (Planor Construções e Comércio Ltda.), era de suceder nos exatos termos de ofício assinado em 10/11/1996 por José Ribamar Tavares (peça 6, p. 47-48):

(...)

Na formulação da PROPOSTA DE PREÇOS devem ser tomadas como referenciais os preços adotados au praticados pelo DNER para obras e serviços de construção e de conservação contratada (SICRO), para cada serviço a realizar deverá ser apresentada a correspondente planilha de composição de preço unitário. Deverão ser relacionados os equipamentos disponíveis (tratores, carregadores frontais, motoniveladoras, caminhões, compactadores, etc. de forma a atender as exigências do DNER contidas no quadro anexo.

(...)

Anexo o orçamento referencial estimativo, cujo valor global não pode ser ultrapassado.

A planilha orçamentária a que aludia o (naquela época) chefe do 15.° DRF/DNER fora, a seu turno, elaborada por Pedro Deodato de Amorim Nascimento e compunha-se de serviços com valores “fechados” – id est, não analíticos – inequivocamente associados ao Sicro (peça 6, p. 43-46). Insta frisar que, na oportunidade, tal servidor público tinha realizado vistoria nos trechos rodoviários considerados em colapso (peça 6, p.42).

Na sequência, a empreiteira convocada apresentaria, já de forma agregada e detalhada, proposta para execução dos serviços emergenciais, orçando-os em R$ 2.914.051,11 (peça 7, p. 1-33).

Em Brasília, depois de comparação entre as tabelas orçamentárias do 15.° DRF/DNER e da pessoa jurídica Planor Construções e Comércio Ltda., malgrado distorções desvantajosas para a administração contratante na maioria dos itens – no agregado atingindo 10,10% e, no serviço de compactação de aterros a 95% P.N., quase 51% a mais que os números de referência –, houve aceitação da oferta porque estaria com preços unitários e global compatíveis com os do Sicro (peça 9, p. 10-11).

E não obstante essa análise, que em si já encerrava descumprimento, porque superior em 10,10% o orçamento interno, à ordem imposta pela autoridade administrativa regional, a qual impusera respeito ao limite máximo do Sicro, o diretor de engenharia do DNER na ocasião (Wolney Wagner de Siqueira) consignaria em despacho de 9/12/1996 (peça 9, p.12):

A proposta apresentada pela construtora, num total de R$ 2.914.050,53 (Dois Milhões, Novecentos e Quatorze Mil e Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) foi submetida à revisão da DCT/DNER que, ao analisar os preços unitários propostos, achou os mesmos 10,10 % acima dos calculados com base no SICRO, sendo estes num montante de R$ 2.646.768,93 (Dois Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos). Porém, diante da pequena diferença percentual encontrada, da natureza dos serviços de caráter emergencial, do fato de ter sido levado em consideração, na análise de preços, um B.D.I. de 35,8% e mediante o teor do despacho do Engenheiro Chefe do 15° D.R.F., em anexo às fls. 35 à 36 do presente processo, o qual ratificamos, podemos considerar os preços unitários propostos pela empresa como aceitáveis.

Sendo assim, submetemos a este Conselho Administrativo do DNER a contratação, em caráter emergencial, da construtora PLANOR - Construções e Comércio Ltda., pelo prazo de 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos a contar da data da ordem de início, com valor global de R$ 2.914.050,53 (Dois Milhões, Novecentos e Quatorze Mil e Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos), conforme planilha de preços unitários, em anexo ao presente processo, visando a execução dos serviços emergenciais.

Com isso em mente, inferem-se distintas angulações e implicações.

A uma, o Sicro 1, quer no âmbito do departamento regional, quer no da diretoria geral do DNER, fora largamente invocado – sem possibilidade de que alguém o negue agora ou em qualquer tempo – como sistema referencial para apuração dos custos unitários e global dos serviços orçados por agente público a serviço do 15.° DRF/DNER, de um lado, e da compatibilidade da proposta que a sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda. formularia visando à execução dos trabalhos emergenciais, de outro. Mesmo, portanto, que não se tratasse de sistema obrigatório (tese que se rechaça, porém), teve o Sicro utilização, nesse e noutros tantos casos de contratação mediante dispensa de licitação pelo 15.° DRF/DNER, de maneira vinculatória, quer sob o ponto de vista unitário, quer global, para aquela autarquia federal e para a pessoa jurídica que esta viria a contratar mercê de dispensa de licitação.

A duas, não impressiona o arrazoado de que, somente a partir do acórdão 267/2003 e de seus reflexos na Lei 12.017/2009, o Sicro 2 se tornaria obrigatório, pois, se assim o fosse, instaurar-se-iam opulentas perplexidades:

a) a despeito de pretensamente facultativo para o DNER, fora invocado e usado como parâmetro nas análises conduzidas, regional ou centralmente, pela autarquia, funcionando, tirante isso, como adequado limitador dos preços unitários e globais constantes da policitação da sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda.;

b) quem o invocara àquele tempo quereria, nesta fase de contraditório de TCE aberta em decorrência de sobrepreço, simplesmente renegá-lo, esquecendo-se de que existira, de fato e de direito, vinculação para os agentes públicos da contratante e para a contratada, de modo que, aceitando-se a defesa, ensejar-se-ia menoscabo, de um lado, aos motivos determinantes que nortearam as ações e escolhas no âmago dessa autarquia federal e, de outro, à vedação inspirada na parêmia nemo auditur propriam turpitudinem allegans;

c) se inexistisse um sistema referencial como o Sicro, o DNER, a não ser que se socorresse de algum diferente repositório de custos de obras e serviços rodoviários (que, querendo ou não, só podia ser o próprio Sicro, à míngua de qualquer outro conhecido), jamais teria condições, minimamente objetivas e concretas, de apreciar a racionalidade e adequação dos preços que lhe ofertava, àquela altura dos acontecimentos, a empreiteira convocada para executar os serviços emergenciais; de sorte que, bem ao contrário do que se alegou, faleceria qualquer marco a justificar, quando menos, o preço proposto pelo executante escolhido mediante dispensa de licitação (Lei 8.666/1993, arts. 24, IV, e 26, III). Em palavras mais contundentes: desvalendo o Sicro como referencial, de que jeito, ou segundo quais parâmetros técnico-econômico-legais, os servidores do DNER/Dnit se capacitariam ou habilitariam para analisar os valores oferecidos pela empreiteira Planor Construções e Comércio Ltda.? Ou, antes até, como fundamentariam um orçamento da magnitude de R$ 2.646.768,93 (peça 9, p.10), depois contrastado com o daquela pessoa jurídica da construção civil? Quiçá uma inescrutável ciência, intuição ou achismo do orçamentista e/ou, ulteriormente, dos agentes postados em escalões maiores da autarquia? Quanto a isso, pois, de nula juridicidade alegar que o Sicro só passou a ser exigível com a edição da Lei 12.017/2009, porquanto, fosse por um instante abandonado nas circunstâncias em que se selara o contrato PG 233/96, avultariam, absolutamente irrespondíveis, todas as indagações acima deduzidas.

A três, e malgrado essa invocação, os valores adotados no âmbito da autarquia federal, e que serviram de guia para a comparação com os preços da construtora convocada, deixaram, como provaria a Secex-MA e, com metodologia mais acurada, a Secob, de observar estritamente os valores do Sicro, quer individualmente, quer globalmente. Descabendo, a propósito, falar em singularidades e especificidades da obra, afinal de contas não esmiuçadas ou explicadas onde quer que fosse – no orçamento do 15.° DRF/DNER ou nos pareceres em Brasília –, hábeis a explicar o porquê do distanciamento econômico, ao fim e cabo, descoberto pelo TCU. Além do mais, seria extremamente indispensável e natural que, à época do cenário fático desencadeador da contratação direta, e não ex post facto como agora, houvesse estudos e ponderações, com pertinente detalhamento de custos unitários, produtividades e outras variáveis, a demonstrar a necessidade de ajuste dos valores referenciais do Sicro a condições anormais ou extraordinárias de execução daqueles serviços rodoviários.

A quatro, se o Sicro era um sistema tão pouco confiável, flexível ou adaptável às condições concretas, há de perguntar: padecia desses reveses apenas quando o preço contratual era maior (e, via de consequência, o desse sistema de referência do DNER/Dnit era menor), ou também se mostrava vulnerável e pouco aceitável quando o custo negocial era menor (e, por consectário, o do Sicro era maior)? Se essa fosse realmente a lógica, aceitá-lo naquela hipótese e recusá-lo nesta fecundaria um inadmissível cindir in malam partem para a administração pública. Veja-se que, com relação a isso, o método de cálculo proposto pela Secretaria de Obras do TCU soube adequadamente contemporizar a dual face do Sicro, admitindo tanto variações positivas quanto negativas, a fim de estimar o sobrepreço pelo jogo aritmético de umas e outras. Ou seja, valeu-se do caráter pro et contra do Sicro e, à falta de justificativas técnicas contemporâneas aos fatos para ignorar as oscilações a maior dos custos pactícios, tabulou quadro (peça 3, p.42) em que se visualizam itens com saldos a menor (dedutíveis, nessa condição, do importe de sobrepreço):

- compactação aterros 100% do proctor normal (código 01.511.00): -R$ 960,00;

- regularização do subleito (código 02.000.00): -R$ 2.532,00;

- reforço do subleito (código 02.100.00): -R$ 7.596,00;

- revestimento primário (código 01.401.00): -R$ 107.863,20;

- escavação manual em material de 1.ª categoria (código 04.000.00): -R$ 48,34;

- meio-fio de concreto MFC 02 (código 04.910.02): -R$ 1.892,44.

Não à toa, acresça-se, a Secob mandou detrair aquilo que, no pagamento dos serviços medidos e pagos sob as ordens bancárias 97OB00141, 97OB03737, 98OB00186 e 1999OB0011, entendera como preço menor que o do Sicro, gerando uma espécie de crédito a bem dos responsáveis solidários (peça 11).

A cinco, não se tratou de aplicação ex tunc ou ex nunc de qualquer entendimento do TCU, mas sim da prevalência do princípio tempus regit actum, de maneira que, acertadamente, se pugna nesta TCE pela incidência, com modificações necessárias para satisfazer peculiaridades do caso sob análise, dos preços do Sicro vigentes à data da contratação da empreiteira Planor Construções e Comércio Ltda.  Pensar de outro modo lançaria a pecha da invalidade ex radice sobre, entre outras coisas, a idoneidade do orçamento do 15.° DRF/MA, da análise ulterior por toda a hierarquia daquele ente da administração federal indireta e, por fim, dos valores brutos e percentuais do exame comparativo realizado na diretoria do ente, em Brasília. É de lançar mão, outra vez mais, destas incisivas indagações: o que então valia? Que sistema de médias de custos, regional ou nacional, prevaleceria? Por que, se o Sicro não se aplicava, fora, do início ao final da cadeia administrativo-procedimental do DNER/Dnit, inconcussamente adotado, sem vacilações ou incertezas, predominando sempre como verdadeiro e irrecusável norte na comparação com os preços da empreiteira convocada e, para muito além, justificando-os como aceitáveis dentro de um contexto específico de dispensa por calamidade pública?

Continuando o debate, calha lembrança, entre os que acolheram o Sicro no balizamento de preços em contratações diretas mais antigas (por consequência, antes do contrato PG 233/96), o acórdão 133/2000-Plenário (ata 27/2000, DOU de 28/7/2000), proferido no TC 017.789/1996-6, no qual o TCU, ao deliberar sobre denúncia relacionada a preços admitidos pelo DNER/PI divorciados desse sistema oficial, assentara:

8.7 fixar o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias à Secretaria de Controle Interno no Ministério dos Transportes - CISET/MT, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei n. 8.443/92, para que adote as providências necessárias à instauração e envio a esta Corte de Contas de processos de Tomada de Contas Especial, devidamente formalizados, em razão da prática de atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos concernentes à contratação direta da Construtora Sucesso S. A, pelo DNER, sem a presença dos pressupostos legais e com preços excessivos, para a execução das obras/serviços atinentes ao Anel Viário de Teresina - PI; e relativos à restauração na BR-222/PI e à recuperação da Avenida Raul Lopes (Teresina - PI), situada sob a ponte sobre o Rio Poti - BR-343/PI, tratados no presente feito;

(...)

Reforçando a ideia de que o Sicro era inteiramente cabível em fase anterior à prolação do acórdão 267/2003-Plenário e da Lei 12.017/2009, divergindo assim dos que o julgam inaplicável a casos pregressos, podem-se, outrossim, trazer à baila os acórdãos 105/2001, 67/2002 e 1.928/2004-Plenário.

A seis, e ad argumentandum tantum, mesmo que a CGU-MA houvesse declarado a inexistência de sobrepreço no contrato PG 233/96 (algo, porém, inidentificável nestes autos eletrônicos), necessário frisar que as conclusões desse órgão não vinculariam o Tribunal de Contas da União, dotado que é este do poder constitucional e legal de julgar, com caráter de definitividade no âmbito administrativo, quem, de qualquer modo, causar danos aos cofres da União (CF/1988, art. 71, II; Lei 8.443/1992, arts. 1.°, I, 4.° e 5.°, I e II; RITCU, arts. 1.°, I, 4.° e 5.°, I e II). Ademais, A CGU tem como uma de suas missões institucionais prestar subsídios ao TCU (CF/1988, art. 74, IV), auxiliando-o no controle da atividade administrativa federal, de sorte que relatórios, pareceres ou conclusões técnicas dessa procedência jamais poderão manietá-lo ou obrigá-lo. Ressalte-se, por fim, que, dada a suficiência do levantamento a que procederam Secob e Secex-MA, o próprio Tribunal chegou a dispensar, por meio do subitem 9.5 do acórdão 2.948/2011-Plenário (TC 005.74 1/2002-0, ata 49/2011), o órgão central do sistema de controle interno (SFCI) de cumprir determinação, inscrita no subitem de 8.3 da decisão 710/2001- Plenário (TC 003.028/2001-3, ata 37/2001), para fiscalizar a execução dos contratos de PG 164/95, PG 165/95, PG 076/96, PG 078/96, PG 080/96, PG 083/96, PG 140/97, PG 146/96, PG 233/96, PG 233/96, PG 249/96, PG 257/96, PG 258/96 e PG 141/99.

Um derradeiro tópico, incrustrado na defesa de José Ribamar Tavares, respeita a pedido de perícia. No entanto o TCU, acerca desse meio probatório, vem reafirmando (acórdãos 579/2002, 39/2007-1.ª Câmara, 275/2009 e 1122/2014-2.ª Segunda Câmara, verbi gratia):

i) nos processos de contas cabe ao responsável provar a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais geridos, visto que o dever constitucional de prestar contas inverte o ônus da prova;

ii) o onus probandi é daquele que se beneficiou do recurso público, ou que deu causa a qualquer espécie de lesão ao erário federal, pois litiga-se na esfera do Direito Público;

iii) não compete ao Tribunal realizar perícias contábeis, ouvir testemunhas, quebrar sigilo bancário ou qualquer outra medida tendente a produzir prova do nexo de causalidade entre a conduta do gestor e eventuais prejuízos causados aos cofres públicos.

Ante tudo o que se contra-argumentou, não logram sucesso as razões de defesa localizáveis nos itens 9.2.1, a a x; 9.2.2, a a s; 9.2.3; e 9.2.4, II, desta instrução.

CONCLUSÃO

10.	A imputação atribuída aos responsáveis (subitem 9.1) não foi elidida/ilidida pela resposta das pessoas naturais Gerardo de Freitas Fernandes, Pedro Deodato de Amorim Nascimento, José Ribamar Tavares e Wolney Wagner de Siqueira, tampouco pela pessoa jurídica Planor Construções e Comércio Ltda. (subitens 9.2.1 usque 9.2.4), conforme detida análise no subitem 9.3, ante o que se rejeitam as alegações de defesa apresentadas.

11.	Dessa maneira enjeitadas, carecem de eficácia transcendente (rectius: extensiva) a beneficiar Francisco Augusto Pereira Desideri e Maurício Hasenclever Borges, os quais, em silêncio após ordinariamente citados, reputam-se, para todos os fins, revéis.

12.	Goradas as respostas, aquilata-se tirante isso, em homenagem ao que ordena a Decisão Normativa TCU 35/2000 tanto quanto o art. 202, § 2.°, do Regimento Interno do TCU, não se distinguir, por ângulo objetivo ou subjetivo que seja, boa-fé dos responsáveis. Seja como for, esteja ou não revestida de má-fé a conduta deles, assoma nos autos realidade que, subsumindo-se a uma ou mais das fattispecies inscritas no art. 16, III, da Lei Orgânica do TCU, implica, desde logo, o julgamento definitivo das contas, segundo as normas dos arts. 3.° da Decisão Normativa TCU 35/2000 e 202, § 6.°, do RITCU.

13.	Diante disso, de alvitrar sejam as contas julgadas irregulares e os responsáveis condenados em débito, aplicando-se-lhes por igual a multa cominada no art. 57 da Lei 8.443/1992.

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

14.	No exame desta TCE, gizam-se, entre os indicados nos itens 42.1 a 42.10 das orientações para benefícios de controle do anexo da Portaria Segecex 10/2012, os seguintes:

a) débito imputado pelo Tribunal (peça 67);

b) sanção aplicável pelo TCU (multa do art. 57 da Lei 8.443/1992);

c) expectativa de controle;

d) redução do sentimento de impunidade;

e) fornecimento de subsídios para atuação de outros órgãos ou autoridades.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

15.	Para uma visão geral dos casos similares a tramitar no TCU, compilaram-se abaixo informações de outras TCEs em que no polo passivo figuram os mesmos responsáveis desta:

| responsável | CPF ou CNPJ | processos do Dnit/15.ª Unit | objeto afim | relator(a) | responsabilidade por agir | situação atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 | 003.028/2001-3 | irregularidades em contratação direta de obras rodoviárias (PG 77/96) | ministra Ana Arraes | 1.ª Diretoria - Secex/MA | em comunicação |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 020.303/2008-1 | sobrepreço no contrato PG 77/96 | ministra Ana Arraes | 1.ª Diretoria - SecobRodov | aguardando distribuição para instrução |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Planor Construções e Comércio Ltda. | 23.668.783/0001-81 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 032.257/2012-0 | sobrepreço no contrato PG 73/95 | ministro José Múcio Monteiro | 1.ª Diretoria - Secex/MA | em comunicação |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 033.709/2012-2 | sobrepreço no contrato PG 189/95 | ministro José Múcio Monteiro | 1.ª Diretoria - Secex/MA | aguardando instrução |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 041.548/2012-4 | sobrepreço no contrato PG 164/95 | ministro José Múcio Monteiro | gabinete do procurador Sérgio Ricardo C. Caribé | aguardando conclusão do pronunciamento do MP |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 041.551/2012-5 | sobrepreço no contrato PG 146/96 | ministro José Múcio Monteiro | 1.ª Diretoria - Secex/MA | aguardando instrução |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Pedro Deodato de Amorim Nascimento | 031.884.692-68 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 041.554/2012-4 | sobrepreço no contrato PG 258/96 | ministro José Múcio Monteiro | 1.ª Diretoria - Secex/MA | aguardando instrução |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Maurício Hasenclever Borges | 006.996.756-34 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 041.555/2012-0 | sobrepreço no contrato PG 233/96 | ministro José Múcio Monteiro | gabinete do ministro José Mucio Monteiro | aguardando pronunciamento do gabinete de ministro |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Maurício Hasenclever Borges | 006.996.756-34 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 041.556/2012-7 | sobrepreço no contrato PG 233/96 | ministro José Múcio Monteiro | 1.ª Diretoria - Secex/MA | aguardando instrução |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Maurício Hasenclever Borges | 006.996.756-34 |  |  |  |  |  |
| Planor Construções e Comércio Ltda. | 23.668.783/0001-81 |  |  |  |  |  |
| Pedro Deodato de Amorim Nascimento | 031.884.692-68 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 041.557/2012-3 | sobrepreço no contrato PG 257/96 | ministro José Múcio Monteiro | 1.ª Diretoria - Secex/MA | aguardando instrução |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Maurício Hasenclever Borges | 006.996.756-34 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 041.559/2012-6 | sobrepreço no contrato PG 141/99 | ministro José Múcio Monteiro | 1.ª Diretoria - Secex/MA | aguardando providências (a definir) |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| Maurício Hasenclever Borges | 006.996.756-34 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 043.938/2012-4 | sobrepreço no contrato PG 249/96 | ministro José Múcio Monteiro | gabinete do ministro José Mucio Monteiro | aguardando pronunciamento do gabinete de ministro |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Maurício Hasenclever Borges | 006.996.756-34 |  |  |  |  |  |
| Wolney Wagner de Siqueira | 020.432.201-44 |  |  |  |  |  |
| Francisco Augusto Pereira Desideri | 310.929.347-15 | 043.940/2012-9 | sobrepreço no contrato PG 140/97 | ministro José Múcio Monteiro | gabinete da subprocuradora Cristina Machado | aguardando conclusão do pronunciamento do MP |
| Gerardo de Freitas Fernandes | 062.944.483-87 |  |  |  |  |  |
| José Ribamar Tavares | 037.885.043-15 |  |  |  |  |  |
| Maurício Hasenclever Borges | 006.996.756-34 |  |  |  |  |  |

16.	No que tange às comunicações processuais, e para as finalidades do art. 18-A da Resolução TCU 170/2004, impende sublinhar quanto aos procuradores:

a) Régis Antônio Caetano (OAB/TO 1.863) e José Gabriel de Castro (CPF 084.391.091-72) estão habilitados, consoante peça 41, “(...) a responder a quaisquer outras solicitações ou chamamentos nos autos relacionados aos interesses do outorgante”, que vem a ser Wolney Wagner de Siqueira;

b)  Pedro Albino de Paiva (CPF 288.093.861-91) não está expressamente habilitado, segundo peças 59, 60, p. 22, e 61, a receber comunicação processual em nome da empreiteira Planor Construções e Comércio Ltda., da qual é legítimo mandatário;

c) André Guimarães Cantarino (OAB/MG 116.021), Frederico Gomes Dares (OAB/MG 119.889) e Lucas de Castro Bregunci (OAB/MG 126.040) também não foram explicitamente credenciados, de acordo com peças 51, p. 2, e 52, a receber notificação ou intimação em nome de Gerardo de Freitas Fernandes e Pedro Deodato de Amorim Nascimento, de quem são procuradores comuns.

16.	Caso, todavia, haja prevalência, por entenderem-no derrogatório da norma em destaque, do comando insculpido no art. 179, § 7.°, do RITCU, cumprirá endereçar a comunicação a cada representante legalmente constituído nos autos.

17.	Deve o Tribunal, ainda, encaminhar cópia da deliberação e dos elementos que a secundarem ao Ministério dos Transportes, ao Dnit, à SFCI, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão (LOTCU, art. 16, § 3.°; RITCU, art. 209, § 7.°) e, por injunção dos subitens 8.3 da decisão 693/2001-Plenário (TC 010.381/2001-7, ata 37/2001) e 9.7.1 do acórdão 2.948/2011-Plenário (TC 005. 741/2002-0, ata 49/2011), à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

18.	No que concerne ao pagamento da dívida e da sanção pecuniária, propor-se-á:

i) no caso dos codevedores regidos pela Lei 8.112/1990, que o Tribunal, independentemente da cifra, determine, desde logo, caso balde a notificação, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos, observando-se os limites fixados na legislação pertinente (LOTCU, art. 28, I; RITCU, art. 219, I; Decisão Normativa TCU  19/1998, art. 2.°, II, a);

ii) para os demais devedores solidários, ou se inviável a proposta antecedente, que o Tribunal ou o relator autorize em qualquer fase administrativa, havendo pedido, o pagamento da quantia devida em até 36 parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial (LOTCU, art. 26; RITCU, art. 217).

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

19.	Ex positis, formula-se a proposta abaixo:

I) declarar, com fulcro nos arts. 12, § 3.°, da Lei 8.443/1992 e 202, § 8.°, do Regimento Interno, a revelia de Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF 310.929.347-15) e Maurício Hasenclever Borges (CPF 006.996.756-34);

II) com fundamento nos arts. 1.º, I, e 16, III, “b” e “c”, e § 2.°, e no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1.°, I, e 209, II e III, e §§ 5.° e 6.°, e no art. 210, caput, do Regimento Interno do TCU, bem como do que se consignou no subitem 9.3 desta instrução, conhecer das alegações de defesa apresentadas para, no mérito, rejeitá-las e julgar irregulares as contas de Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF 310.929.347-15), Gerardo de Freitas Fernandes (CPF 062.944.483-87), José Ribamar Tavares (CPF 037.885.043-15), Maurício Hasenclever Borges (CPF 006.996.756-34), Pedro Deodato de Amorim Nascimento (CPF 031.884.692-68) e Wolney Wagner de Siqueira (CPF 020.432.201-44),  condenando-os, em solidariedade com a sociedade empresária Planor Construções e Comércio Ltda. (CNPJ 23.668.783/0001-81), a recolher a dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora da data de ocorrência de cada parcela até a da efetiva quitação, abatendo-se, na oportunidade, a(s) quantia(s) eventualmente ressarcida(s):

| origem | data da ocorrência | cifra (R$) |
| --- | --- | --- |
| 97OB00141 | 9/1/1997 | 102.213,69 |
| 97OB00141 | 9/1/1997 | 90.123,86 |
| 97OB03737 | 5/6/1997 | 61.675,32 |
| 98OB00186 | 6/1/1998 | 38.559,42 |
| 1999OB0011 | 12/3/1999 | 7.333,83 |
| valor com atualização monetária até 1.°/10/2014 (peça 75): R$ 826.713,29 |  |  |
| valor com atualização monetária e juros de mora até 1.°/10/2014 (peça 76): R$ 2.305.347,95 |  |  |

III) aplicar, individualmente, a Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF 310.929.347-15), Gerardo de Freitas Fernandes (CPF 062.944.483-87), José Ribamar Tavares (CPF 037.885.043-15), Maurício Hasenclever Borges (CPF 006.996.756-34), Pedro Deodato de Amorim Nascimento (CPF 031.884.692-68) e Wolney Wagner de Siqueira (CPF 020.432.201-44), bem como à pessoa jurídica Planor Construções e Comércio Ltda. (CNPJ 23.668.783/0001-81), a multa cominada nos arts. 19, caput, e 57 da LOTCU e 210, caput, e 267 do RITCU;

IV) assinar o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do recolhimento do débito e das multas aos cofres do Tesouro Nacional, com supedâneo no art. 23, III, “a”, da LOTCU e no art. 214, III, “a”, do RITCU;

V) notificar:

a) à luz do art. 18-A da Resolução TCU 170/2004:

a.1) na pessoa dos respectivos procuradores, o responsável Wolney Wagner de Siqueira (CPF 020.432.201-44);

a.2) pessoalmente os demais codevedores, vez que, mesmo os que chegaram a constituir patronos, a eles não concederam poderes para recebimento desse tipo de comunicação processual;

b) ou a lume do art. 179, § 7.°, do RITCU:

b.1) por meio dos respectivos advogados, a pessoa jurídica Planor Construções e Comércio Ltda.  (CNPJ 08.730.731/0001-02) e as pessoas naturais Pedro Deodato de Amorim Nascimento (CPF 031.884.692-68), Gerardo de Freitas Fernandes (CPF 062.944.483-87) e Wolney Wagner de Siqueira (CPF 020.432.201-44);

b.2) de modo pessoal, José Ribamar Tavares (CPF 037.885.043-15), Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF 310.929.347-15) e Maurício Hasenclever Borges (CPF 006.996.756-34);

VI) havendo inobservância da notificação, autorizar:

a) no caso dos codevedores regidos pela Lei 8.112/1990, o desconto integral ou parcelado da dívida (débito e/ou multa) nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990 (LOTCU, art. 28, I; RITCU, art. 219, I; Decisão Normativa TCU  19/1998, art. 2.°, II, a);

b) se inviável ou sem efeito o previsto na alínea anterior, e também no que respeita aos demais devedores solidários, o pagamento parcelado em qualquer fase administrativa, havendo pedido, da cifra devida em até 36 vezes, desde que não se tenha remetido o processo para cobrança judicial (LOTCU, art. 26; RITCU, art. 217);

VII) promover, inexequíveis as propostas a e b retro, a cobrança do débito e das multas por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, conforme dispõem os arts. 28, II, da Lei Orgânica e 219, II, do Regimento Interno;

VIII) encaminhar cópia da deliberação a ser proferida, acompanhada do relatório e do voto que a orientarem, tanto quanto de elementos probatórios considerados essenciais, ao Ministério dos Transportes, ao Dnit, à SFCI, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

Secex-MA, 1.° de outubro de 2014.

(Assinado eletronicamente)

Sandro Rogério Alves e Silva

AUFC, matrícula 2860-6